P R Z E D M I O T   Z A M ÓW I E N I A

Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Adres obiektu:

Kielce ul. Śląska

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na malowaniu

pokoi w akademikach UJK : „Łącznik”, „Odyseja”, „Fama”, „Melodia”.

# I.   ZAKRES RZECZOWY ROBÓT:  Malowanie emulsyjne sufitów i ścian.

Kody CPV:

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Etapowanie realizacji prac remontowych :

a)zmycie sufitów i ścian;

b)drobne reperacje spękanych tynków;

c)gruntowanie powierzchni tynków;

d)wykonanie gładzi gipsowych w wytypowanych pokojach;

e)wykonanie zabezpieczenia okien i posadzek na czas robót malarskich;

f)malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi, wysokiej jakości, dobrze kryjącymi

np. „Decoral”.

II .  Wymagania :

1. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, obowiązującymi

Normami, wiedzą techniczną i przepisami BHP.

2. Wykonawca będzie uzgadniał z Użytkownikiem kolejność malowanych

pomieszczeń oraz ich kolorystykę.

3. Wykonawca udzieli na wykonane roboty 36 miesięcznej gwarancji.

4. Odbiory odbywać się będą w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót.

5. Wykonawca dostarczy atesty, aprobaty techniczne i higieniczne na wszystkie

użyte materiały do wykonania robót.

6. Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom Ustawy

o Wyrobach Budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

7. Korzystanie z wody – za zgodą Zamawiającego i odpłatnością na podstawie

ustalonego ryczałtu.

8. Prace remontowe prowadzone będą w czynnym obiekcie.

III.  termin realizacji (zgodny z ofertą wykonawcy):

Nie później niż do 15.08.2017 r.