PROJEKT

UMOWA NR DP/2310/.... /11

zawarta w dniu ........................  r. w Kielcach pomiędzy:

UNIWERSYTETEM HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM Jana Kochanowskiego w Kielcach 
z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.	………………….–  ………………..

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., wysokość kapitału zakładowego ………..…………, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego……………….……….. i kapitału wpłaconego ……………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.	........................................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez....................................................................... pod numerem .................................., zwanym                   w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:  ……………………………………

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty adaptacyjne 
i modernizacyjne w zakresie realizacji zadania pn. "Roboty remontowe w budynku Instytutu Sztuk Pięknych przy ul. Podklasztornej 117 w Kielcach" zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się przy czynnym obiekcie i realizowana będzie etapami uzgodnionymi z Zamawiającym.

§ 2.

Terminy wykonania umowy ustala się następująco:

- Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 2 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

- Zakończenie całości robót nastąpi ……………. r.

§ 3.

1.	Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT. Nr identyfikacji podatkowej- NIP: 657-02-34-850.

2.	Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

Nr identyfikacji podatkowej NIP: …-…-..-...

§ 4.

1.	Zamawiający powołuje inspektora nadzoru:

- branża ogólnobudowlana- …………………….. upr. bud. ……..

- branża elektryczna- ……………………………. upr. bud……….

- branża sanitarna-………………………………..upr. bud………

W przypadku zamiany inspektora nadzoru, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 
o dokonanej zmianie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu.

2.	Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 118 ze zmianami), zgodnie 
z zakresem obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz wynikających z umowy o pracę.

3.	Wykonawca ustanawia Kierownika budowy- …………………… ……………………...

§ 5.

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a)	wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami, sztuką budowlaną oraz obowiązującym prawem, przepisami i normami,

b)	zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót (w sposób ciągły) i bieżącej współpracy z Zamawiającym,

c)	zorganizowania na własny koszt odbioru, przez odpowiednie terenowe instytucje, wszystkich robót podlegających odbiorowi oraz przekazanie Zamawiającemu otrzymanych protokołów,

d)	informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) na piśmie o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

e)	informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) na piśmie o terminie rozpoczęcia 
i zakończenia robót ulegających zakryciu,

f)	w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego własnością Zamawiającego lub osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody na własny koszt poprzez doprowadzenie do stanu poprzedniego tj. do jego odkupienia, bądź naprawienia,

g)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnianie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno- techniczne stosowane w trakcie realizacji prac,

h)	organizowania pracy w sposób umożliwiający Zamawiającemu używanie obiektu 
i prowadzenia w nim zajęć oraz gwarantujący bezpieczeństwo osób w nim przebywających,

i)	zapewnienia sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i prowadzenie 
w nim zajęć.

2.	Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i warunkami wykonania umowy, nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

§ 6.

1.	W czasie realizacji robót Wykonawca:

a)	będzie utrzymywał teren budynku oraz drogi dojazdowe i przejścia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze 
i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na własny koszt,

b)	właściwie zabezpieczy miejsce prowadzenia prac-za szkody powstałe w miejscu prowadzenia prac do chwili końcowego odbioru robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
(art. 652 i 471 Kc.),

c)	będzie przestrzegał zasad technologii i jakości wykonawstwa zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i prawem budowlanym.

2.	Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować budynek, drogi, przejścia a także teren wokół budynku i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7.

Zamawiający rozpocznie przekazywanie protokolarnie Wykonawcy miejsce przeznaczone 
do remontu w ciągu 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 8.

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów własnych.

2.	Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3.	Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 9.

1.	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 Kc.) obliczone na podstawie kosztorysu ofertowego, zestawienia kosztów planowanej robocizny, materiałów, pracy sprzętu i innych elementów ceny kosztorysowej.

2.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym, zgodnym 
z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną oraz ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3.	Na podstawie kosztorysów ofertowych Wykonawca sporządza „Tabele ryczałtowe elementów robót” stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

4.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku rezygnacji z wybranych elementów robót budowlano-montażowych, będących składnikami „Tabeli ryczałtowej elementów robót”, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Rezygnacja 
z wybranego elementu lub elementów przez Zamawiającego bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia oraz innych należności (wydatków, odszkodowań) Wykonawcy powinna nastąpić na piśmie najpóźniej na 5 dni przed ustalonym planowanym terminem rozpoczęcia robót (elementu lub elementów) przez Wykonawcę.

5.	Wynagrodzenie Wykonawcy za prace wymienione w § 1 niniejszej umowy wynosi: kwota brutto: ……………………………………………………. w tym podatek VAT w wysokości………

6.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wymaga formy pisemnej w postaci Aneksu, podpisanego przez obie strony.

7.	Podana w ust. 5 cena stanowi maksymalną kwotę oraz zawiera wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy (uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej).

§ 10.

1.	Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust 5 fakturami częściowymi. Podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie częściowy bezusterkowy protokół odbioru robót, sporządzony prawidłowo po wykonaniu w 100% elementu 
z „Tabeli ryczałtowej elementów robót”. Odbiory częściowe będą się odbywały zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2.	Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu całości prac i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dokumentów przewidzianych prawem obowiązującym w Polsce.

3.	Podstawę do rozliczenia za roboty i złożenia przez Wykonawcę faktury VAT, stanowić będzie bezusterkowy protokół końcowy odbioru wykonanych robót wraz z ich obmiarem podpisanym przez Wykonawcę (kierownika budowy) i inspektora nadzoru oraz atesty, aprobaty, deklaracje, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR).

4.	Wykonawca sporządza i przekazuje inspektorowi nadzoru w ciągu 7 dni od daty odbioru robót fakturę VAT za wykonane i odebrane prace.

5.	Na dzień zakończenia robót (określonych w § 2 umowy) i zgłoszenia ich do odbioru Wykonawca dostarcza inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wypełnione książki obmiarów załączając następujące dokumenty: atesty, protokoły badań i prób, dokumentację powykonawczą.

6.	Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy.

7.	Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.	Dane płatnika: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

9.	Wszystkie roboty nieujęte w umowie lub niezatwierdzone przez Zamawiającego, a wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody, będą traktowane, jako roboty wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (wynagrodzenie za nie, nie przysługuje).

§ 11.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto, co stanowi kwotę …… zł (słownie złotych:  ……………………….… 00/100 ) najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …….. ………………………………………………………………………………………………………..

2.	Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

a)	70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, co potwierdzone będzie protokołem odbioru końcowego,

b)	30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

4.	W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający uprawniony jest do wykorzystania ustanowionego zabezpieczenia, w tym do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy i do pokrycia roszczeń za wykonane roboty.

5.	W przypadku, jeżeli wartość zabezpieczenia byłaby niższa w stosunku do należytego wykonania robót lub pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi to Wykonawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia powstałych kosztów.

§ 12.

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie, w wykonaniu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
 wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień przerwy;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu obiektów do remontu lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia lub przerwy;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej wart. 145 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2.	Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13.

1.	Strony ustalają następujące odbiory robót:

a)	odbiór robót zanikających dokonywany będzie przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę,

b)	odbiór częściowy: dokonywany będzie przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia tych robót do odbioru przez Wykonawcę,

c)	końcowy odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia w dzienniku budowy i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru,

d)	odbiór po okresie rękojmi, tj. odbiór przed upływem 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego,

e)	odbiór ostateczny, tj. odbiór pogwarancyjny dokonywany przed upływem gwarancji.

2.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one używanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi.

3.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na ewentualne usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad w formie pisemnej oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5.	Protokół odbioru robót oraz protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony stanowi podstawę do żądania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

6.	Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, 
w przypadku stwierdzenia ich wystąpienia.

7.	Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14.

1.	Strony postanawiają, że Wykonawca na wykonane roboty udziela niniejszym gwarancji.

2.	Okres gwarancji wynosi ……. lata licząc od dnia odbioru końcowego.

3.	Ponadto Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty. Okres rękojmi wynosi ………. licząc od dnia odbioru końcowego.

4.	Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 15.

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 16.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym dla tego obowiązku zakresie.

2.	Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U, z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).

3.	Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną wart. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).

4. Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsce prowadzenia robót w tablice informacyjne 
i reklamowe zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i prawem budowlanym. Treść i wygląd tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

§ 17.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozpoznaje właściwy ze względu na wysokość przedmiotu sporu Sąd powszechny w Kielcach.

§ 18.

1. Przelew wierzytelności może nastąpić wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.

2.	Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 19.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

……………………………                                                          Kielce, dnia ……….……………….....

PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY

WZÓR

KARTA GWARANCYJNA

Stosownie do § 14 umowy Nr DP/2310/ ………/11 zawartej w dniu …………………………. przedmiotem, której są:

Roboty adaptacyjne i modernizacyjne w budynku Instytutu Sztuk Pięknych przy ul. Podklasztornej 117 w Kielcach w ramach projektu „Artis”

Gwarant/Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

udziela gwarancji, jakości wykonania robót objętych w/w umową na okres …………. miesięcy, oraz ……… miesięcznej rękojmi, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, na następujących warunkach:

1.	W okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona przeglądu wykonanych robót, objętych przedmiotem zamówienia i w przypadku braku wad dokona ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz zostanie spisany stosowny protokół.

2.	Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia 
z tytułu rękojmi. Termin gwarancji biegnie wraz z terminem rękojmi.

3.	W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia.

4.	O wystąpieniu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę (Gwaranta) w formie pisemnej podając rodzaj stwierdzonej wady.

5.	W przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające 
z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

6.	Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie obiektu lub jego części, przystąpienie do usunięcia wad musi nastąpić niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin licząc od powiadomienia wysłanego w formie faksu.

7.	Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

8.	W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, które będą się powtarzały max. 3 razy, bądź, których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na nowe na koszt Wykonawcy (Gwaranta).

9.	Odpowiedzialność Wykonawcy/Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania.

10.	Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane niniejszą kartą gwarancyjną, będą regulowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

11.	Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.

…………………………………….…..		                      ………….………………………………….

Wykonawca/Gwarant (pieczęć i podpis)                            Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego

(pieczęć i podpis)