Załącznik nr 7

(PROJEKT)

UMOWA NR ADP. 2301……….2019

zawarta w dniu ....................2019 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP: 657-02-34-85, Regon: 000001407,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

. …………………………………– ………………………………

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………………………………….., z siedzibą w ……………………… przy ulicy …………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 373 § 1 pkt. 4 k. s. h.) zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………… – ……………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ………………………………… przy ulicy ……………………….…, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:………………

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  następującej treści:

§ 1.

Definicje

1. W niniejszej umowie Strony przyjmują następujące definicje używanych poniżej pojęć:

1) Inwestycja budynek dydaktyczny Wydziału Prawa i Nauk Społecznych przy ul. Uniwersyteckiej w Kielcach (dawniej Świętokrzyska 21)  ,

2) Prace przedprojektowe wykonanie szczegółowej, wielobranżowej koncepcji architektonicznej budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych przy ul. Uniwersyteckiej w Kielcach (dawniej Świętokrzyska 21)  oraz zagospodarowania związanego z tym budynkiem; dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy (prace studialne, przedprojektowe, koncepcyjne) uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami i innymi instytucjami, wg. dostarczonej listy przez Zamawiającego lub osobami, jak również innymi uczestnikami procesu planowania; opracowanie wstępnych kosztorysów i oszacowań,

3) Prace projektowe to zbiór opracowań i projektów, służących do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w sposób wymagany do wykonania robót budowlanych i odbioru, których zakres został szczegółowo wskazany w §2 Umowy.

4)  Dokumentacja projektowa, dla robót wymagających pozwolenia na budowę - jest to zbiór opracowań i projektów, służących do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w sposób wymagany przepisami prawa  składająca się w szczególności, lecz niewyłącznie z:

a) opracowań tworzących projekt budowlany, określonych w art. 34 ustawy Prawo  budowlane wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b) projektów wykonawczych, które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych w sposób optymalny z punktu widzenia celu, któremu mają one służyć,

c) przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

d) projektowej dokumentacji powykonawczej,

5)  Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autorów projektu w trakcie wykonywania robót budowlanych, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania, w razie potrzeby, rozwiązań zamiennych i innych czynności, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

6) Projektant jest to osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie uprawnienia, która wykonuje prace projektowe,

7) Projekty wykonawcze to opracowania, które uzupełniają i uszczegóławiają projekt budowlany, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i wykonania robót budowlanych w sposób optymalny z punktu widzenia celu, któremu mają one służyć. Projekty te stanowią obowiązujący element dokumentacji projektowej,

8)  Protokół przekazania jest to dokument stwierdzający przekazanie przez Wykonawcę koncepcji, opracowań lub projektów.

9) Protokół odbioru jest to dokument stwierdzający przyjęcie przekazanych przez Wykonawcę opracowań lub projektów podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, upoważniający do odebrania przedmiotu Umowy,

10)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są to opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

§ 2

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie:

- Prac przedprojektowych,

- Prac projektowych obejmujących wykonanie:

- dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynku Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa typu „zębiec” wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę tego budynku, a także wykonaniem projektu ruchu dla całej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Uniwersyteckiej 15-21, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr ……, nr ……, nr …..

- dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „…………………” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonywaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Czynności o, których mowa w ust. 1, zostaną wykonane zgodnie z treścią SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Dokumentacja projektowa Inwestycji zostanie opracowana i przekazana Zamawiającemu w następującej formie:

- Papierowej (część tekstowa i graficzna):

- Projekt budowlany 5 kompletów,

- Projekt wykonawczy 6 kompletów,

- Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje wykonania i odbioru robót- 3 komplety,

- Elektronicznej na nośniku CD lub DVD- 2 egzemplarze z podziałem na branże:

- Płyta nr 1 – komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umożliwiającym przetwarzanie odpowiednio w programach WINWORD (* doc), NORMAPRO (*ath- wersja szczegółowa z dostępem do cen jednostkowych za R,M,S), AUTOCAD (* dwg), rysunki także w formacie *PDF,

- Płyta nr 2- zakres dla celów postępowania przetargowego w formacie *pdf (zakres jak w pkt. 2 lit. a bez kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów).

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony i posiada niezbędne kwalifikacje oraz odpowiedni potencjał wykonawczy do pełnej realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że jest wiodącym wykonawcą projektów i wyłącznie na nim spoczywa obowiązek należytej współpracy i koordynacji całości prac projektowych dotyczących Inwestycji. Wykonawca odpowiada za zgodność skoordynowanego Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego Inwestycji z przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich ekspertyz, zezwoleń, uzgodnień, opinii, postanowień, decyzji i innych aktów koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających Zamawiającemu na wykonanie robót budowlanych Inwestycji z wykorzystaniem projektów wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca zapewnia, że on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy mają doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbędne uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacji projektowej oraz wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i ochrony środowiska, normami i warunkami technicznymi z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowej dokumentacji, wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

- Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

§ 3.

Termin wykonania dokumentacji projektowej

- Termin wykonania prac, o których mowa w § 2 ust. 1, maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć, oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacje umowy lub decyzje odpowiednich władz, mające wpływ na wykonanie umowy.

- Zmiana terminu wskazanego w ust.1 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

§ 4.

Projektowanie

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa musi obejmować w szczególności:

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji,

- ekspertyzę geotechniczną i geologiczną gruntu obejmującego teren inwestycji,

- projekt budowlany wielobranżowy dostosowania budynku i infrastruktury technicznej do warunków zalecanych w ekspertyzie technicznej, wraz ze wszystkimi niezbędnymi projektami branżowymi w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania projektu oraz możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian 
i realizacji projektu ze zmianami,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB) z podziałem na branże,

- przedmiary robót z podziałem na branże,

- kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże, opracowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym,

- zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na branże.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- uzgadnianie z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych, których propozycje Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, przy czym uzgodnienia będą dokonywane w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa tygodnie w siedzibie Zamawiającego,

- występowanie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, map, uzgodnień, w tym również uzgodnień międzybranżowych, pozwoleń na budowę lub zgłoszenie robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane,

- niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, które będą realizowane na podstawie niniejszej umowy, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania ich od Zamawiającego, na adres e-mail………………………………………….., przy czym o terminie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa powyżej, Zamawiający poinformuje wykonawcę niezwłocznie na piśmie, nie później jednak niż w dniu wszczęcia tego postępowania,

- sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,

- opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) z wyszczególnieniem cech technicznych i jakościowych materiałów oraz urządzeń,

- zaopatrzenie dokumentacji w wykaz opracowań.

- Zakres podstawowych obowiązków Wykonawcy jako projektanta określa także art. 20 ustawy Prawo budowlane.

- W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy: „lub równoważny”. W takim przypadku należy podać minimalne parametry techniczne zaoferowanych rozwiązań „równoważnych”, do których będą odnosić się wykonawcy realizujący roboty budowlane w oparciu o zrealizowany przedmiot niniejszej umowy.

- Dokumentację projektową należy wykonać w standardach technicznych i użytkowych obowiązujących w Polsce i UE.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi, w szczególności właściwymi normami (w tym dotyczącymi akustyki), z należytą starannością wynikającą z wykonywania zawodu Projektanta oraz według najlepszej woli i wiedzy, a także z poszanowaniem interesów Zamawiającego.

- Wykonawca wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego może przy

wykonywaniu niniejszej Umowy posługiwać się osobami trzecimi posiadającymi odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności takich osób jak za działania własne. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, z jakiegokolwiek tytułu, wobec tych osób. W umowie zawartej z ww. osobami Wykonawca zamieści zapis o przeniesieniu praw autorskich majątkowych oraz pozostałe wymagania w tym względzie, w zakresie wynikającym z § 5 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o planowanym wprowadzeniu do dokumentacji projektowej każdego rodzaju materiałów, wyposażenia, rozwiązań technicznych lub technologicznych oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Na każdym etapie przygotowywania projektów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i uzyska jego akceptację dotyczącą rozwiązań funkcjonalnych i techniczno-materiałowych wykorzystywanych w projektach dotyczących Inwestycji. Zamawiający ma decydujący wpływ na te rozwiązania, przy czym za zgodność tych rozwiązań z przepisami prawa, niniejszą umową, ich skuteczność oraz przydatność z punktu widzenia celu, któremu mają one służyć, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.

- W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, wynikających z wadliwego wykonania tej dokumentacji, w szczególności konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych nieujętych  w dokumentacji oraz/lub kosztorysach, wprowadzenia zmian w dokumentacji lub wykonania dodatkowej dokumentacji Zamawiający uprawniony  będzie do obciążenia Wykonawcy tymi kosztami.

§ 5.

Prawa autorskie

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 2 ust 1, stanowi utwór podlegający ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1231).

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu określonego w ust. 1 oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej objętej umową, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust 2, a w szczególności:

W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.2, z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę części lub całości Prac Projektowych niezależnie od rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, na Zamawiającego przechodzą wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do projektów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania  przedmiotu umowy, a także wszelkich opracowań i dokumentów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na następujących polach eksploatacji:

1) korzystanie i pobieranie pożytków,

2) prawo do rozpowszechniania, w tym w szczególności do publikowania w miejscach i czasie określonym przez Zamawiającego, na potrzeby realizacji działań promujących obiekty wybudowane na podstawie tych prac oraz właścicieli lub użytkowników tych obiektów,

3)  wprowadzanie do obrotu,

4) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

5) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

6) prawo do publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

7)  wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na przykład w sieci wewnętrznej Zamawiającego lub w Internecie,

8) marketing, w szczególności na potrzeby działań promocyjnych związanych z promocją projektu o  dofinansowanie,

- wykorzystywanie projektów lub ich części w jakichkolwiek celach związanych z realizacją lub eksploatacją obiektów zrealizowanych na ich podstawie, w tym do ich budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy, utrzymania, napraw, zarządzania, wynajmu, promocji i reklamy,

10) wykorzystanie rozwiązań zastosowanych w projektach lub ich części do tworzenia dowolnej dokumentacji lub opracowań technicznych lub budowlanych, a w szczególności innych projektów, schematów, rysunków, modeli i wizualizacji oraz wykorzystanie takiej dokumentacji lub  opracowań w celu realizacji i eksploatacji  obiektów budowlanych lub ich części,

- sporządzanie wersji obcojęzycznej i tłumaczeń na inne języki,

- udostępnianie wykonawcom robót budowlanych w pełnym możliwym zakresie,

- wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

- przetwarzanie,

- wprowadzanie zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

- Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu lub upoważnionym przez niego podmiotom zgody na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji projektu a także wszelkich opracowań i dokumentów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i oświadcza, że nie będzie wnosił do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca udziela również, w rozumieniu art. 2 ustawy Prawo Autorskie, zgody na wykonanie autorskich praw zależnych do projektu a także wszelkich opracowań i dokumentów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do zatwierdzania wykonania autorskich praw zależnych. Ponadto, Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie wszelkich niezbędnych zmian, przeróbek, adaptacji, opracowań i modyfikacji wykonanego przez siebie projektu a także wszelkich opracowań i dokumentów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania Nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację Przedmiotu Umowy lub charakter prac objętych dokumentacją Przedmiotu Umowy. Wprowadzenie zmian oraz Nadzór autorski może zostać wykonane przez Wykonawcę lub powierzone dowolnej osobie. Wykonawca wyraża także zgodę na naruszenie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzenie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot będzie dokonywać zmian.

- Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze swoich osobistych praw autorskich do jakiegokolwiek utworu w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiłoby lub utrudniło korzystanie z utworu, w tym jego modyfikację lub upublicznienie przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia

- Zamawiającego do wyłącznego wykonywania osobistych praw autorskich, z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający uprawniony jest przenieść takie upoważnienie na osoby trzecie. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego potwierdzić w formie pisemnej upoważnienie do wykonywania przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, osobistych praw autorskich do utworów wykonanych przez Wykonawcę (w tym jego pracowników i współpracowników) oraz zrzeczenie się przez Wykonawcę (w tym jego pracowników i współpracowników) wykonywania tych praw.

7. Wykonawca oświadcza, że:

- w chwili przenoszenia praw autorskich, o których mowa powyżej, majątkowe prawa autorskie do każdego z utworów będą jego własnością w pełnym zakresie, w tym Wykonawca zapewni uzyskanie zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych od zatrudnionych przez siebie Projektantów (autorów tych prac),

- majątkowe prawa autorskie będą wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich,

- zarówno przeniesienie jak i korzystanie z majątkowych praw autorskich nie narusza żadnych praw osób trzecich,

- nie przeniesie ani nie zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Prac Projektowych na inny podmiot aniżeli na Zamawiającego.

8. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich związanych z wykonywanym Przedmiotem Umowy lub jego częścią. Wykonawca zadba w szczególności, aby wykonany Przedmiot Umowy lub jego część nie naruszała praw innych osób. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw przysługujących tej osobie w stosunku do utworów stanowiących Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu a także zwróci on na pierwsze żądanie Zamawiającego wszelkie wydatki, jakie ten poniesie w związku z roszczeniami w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, postępowania sądowego, koszty odszkodowań, zadośćuczynienia albo kar.

- Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji do korzystania w pełnym zakresie z wszelkiej dokumentacji oraz pozostałych przedmiotów praw własności intelektualnej, powstałych lub niezbędnych w związku z wykonywaniem zobowiązań Wykonawcy zaciągniętych przez niego na podstawie niniejszej Umowy, dla celów:

1) uzyskania wszelkich pozwoleń (w tym decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, zatwierdzeń i podobnych aktów właściwych organów lub podmiotów), jakie Zamawiający uzyskiwał będzie w związku z eksploatacją, funkcjonowaniem, obsługą, utrzymaniem i konserwacją Inwestycji,

2) kontynuowania budowy, eksploatacji i utrzymania Inwestycji oraz realizacji dostaw, eksploatacji, utrzymania i konserwacji wyposażenia po odstąpieniu od Umowy przez Stronę,

3) szkolenia użytkowników Inwestycji w zakresie jego obsługi lub utrzymania,

4) wprowadzania przeróbek lub adaptacji Inwestycji po upływie okresu gwarancji i rękojmi,

5) eksploatacji, funkcjonowania, obsługi, utrzymania i konserwacji Inwestycji,

6) zbycia lub likwidacji Inwestycji.

10. Licencja udzielona jest na czas eksploatacji Inwestycji, nie dłużej jednak niż na okres obowiązywania ochrony odpowiednich praw własności intelektualnej, w tym odpowiednio na okres trwania autorskich praw majątkowych, ochrony przyznawanej przez właściwy urząd ds. własności przemysłowej.

10. Licencja w zakresie praw autorskich obejmuje korzystanie z objętych nią przedmiotów praw autorskich. Licencja upoważnia Zamawiającego do udostępnienia osobom trzecim dokumentacji Wykonawcy oraz pozostałych przedmiotów praw własności intelektualnej, wchodzących w skład Inwestycji na cele wymienione w umowie,  także w razie odstąpienia od Umowy przez Stronę. Zamawiający jest uprawniony, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, do przeniesienia w odpowiednim zakresie praw i obowiązków wynikających z Licencji oraz innych praw własności intelektualnej przyznanych mu zgodnie z Umową na osobę trzecią.

11. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którym będą przysługiwały osobiste prawa autorskie do jakiegokolwiek utworu powstałego przy realizacji Umowy nie będą korzystały ze swoich osobistych praw autorskich do takich utworów i wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do zawierania w umowach z osobami trzecimi działającymi na jego zlecenie przy realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązań o powstrzymaniu się od wykonywania osobistych praw autorskich.

12. Zamawiający uprawniony jest dowolnie rozporządzać projektami wykonanymi na podstawie niniejszej Umowy oraz prawami wynikającymi z Umowy.

13. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego potwierdzić Zamawiającemu, w formie pisemnej, nabycie praw autorskich i praw zależnych do utworów oraz nabycie przez Zamawiającego uprawnień dotyczących utworów, o których mowa w niniejszej Umowie. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie doręczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym nabyciu praw autorskich i praw zależnych do utworów powstałych w wyniku wykonania zobowiązania Wykonawcy i Podwykonawców wynikającego z Umowy oraz o skutecznym uprawnieniu Zamawiającego do wykonywania uprawnień Zamawiającego dotyczących tych utworów wynikających z przedmiotowej umowy.

- W razie potrzeby  aktualizacji dokumentacji projektowej, Zamawiający zastrzega sobie wybór jednostki projektowej bez konieczności powiadamiania o powyższym Wykonawcy oraz bez obowiązku uzyskania od niego zezwolenia.

§ 6.

Odbiór dokumentacji

- Wykonawca po opracowaniu  szczegółowej, wielobranżowej koncepcji architektonicznej  budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych i zagospodarowania terenu przekaże ją protokołem przekazania Zamawiającemu w celu wniesienia uwag lub zastrzeżeń. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi, że akceptuje przedłożoną koncepcje lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi lub zastrzeżenia.

- W razie wniesienia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do koncepcji, o której mowa w ust.1  Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca przedłoży ponownie koncepcję architektoniczną budynku i zagospodarowania. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego w trybie, o którym mowa w ust.1 lub ust.2 nastąpi protokolarny  odbiór przez Zamawiającego koncepcji  architektonicznej  budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych i zagospodarowania terenu.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową w oparciu o odebraną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczną.

- Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej, w tym projektowo-kosztorysowej przekaże ją protokołem przekazania Zamawiającemu.

- Zamawiającemu przysługuje 21 dni roboczych na dokonanie oceny dokumentacji. Zamawiający otrzymaną dokumentację projektową może przekazać do sprawdzenia jednostce specjalistycznej.

- W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca usunie wady i naniesie poprawki. Po usunięciu wad lub naniesieniu poprawek Wykonawca ponownie przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową na podstawie protokołu przekazania w celu jej sprawdzenia. Postanowienia ust.6 stosuje się odpowiednio.

- Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i stwierdzeniu, że dokumentacja ta nie zawiera wad Zamawiający dokona jej protokoralnego odbioru.

- Czas sprawdzenia dokumentacji projektowej nie będzie wliczony w czas określony w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawartość merytoryczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru dokumentacji, nie wyłącza i nie powoduje utraty przez Zamawiającego roszczeń przysługujących mu z tytułu gwarancji lub rękojmi.

- Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad lub też ponownego przekazania prac projektowych, w których stwierdzono wady ujawnione także po dokonaniu odbioru.

- O wszelkich wadach i brakach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, w okresie udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady, w szczególności w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego, realizowanego w oparciu o przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający winien zawiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca, w ramach obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi, zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym najpóźniej w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7.

Rozliczenie wynagrodzenia

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie art. 632 KC.

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1  wyniesie brutto ………………zł (słownie złotych : ………………………………………………………………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, w wysokości w nim wskazanej, będzie zapłacone Wykonawcy po uzyskaniu i przekazaniu do Zamawiającego pełnej dokumentacji projektowej przewidzianej prawem obowiązującym w Polsce wraz ze wszelkimi zgłoszeniami, decyzjami i pozwoleniem na budowę (jeśli dotyczy) i zostanie potwierdzone bezusterkowym  protokołem odbioru końcowego przez Strony .

- Łączne wynagrodzenie, określone w ust. 2, ma charakter ryczałtowy, zawiera wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, warunków technicznych i realizacyjnych, opłat administracyjnych, map do celów projektowych, badań, raportów, pomiarów, pozwoleń i innych wynikających z niniejszej umowy, a także wynagrodzenie za przeniesienie  autorskich praw majątkowych i udzielonych licencji.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnej mu kwoty wskazanej w ust. 2, chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów wykonania dokumentacji oraz gdyby koszty okazały się wyższe niż przewidywane.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy bowiem wszystkie te koszty zostały uwzględnione w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na nr konta bankowego wskazanego na fakturze. Podstawą wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru dokumentacji projektowej.

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

- Okres gwarancji na wykonaną dokumentację projektową wynosi 60 miesiące/y licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji.

- Okres rękojmi na wykonaną dokumentację projektową wynosi ………… miesiące/y, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe niezgodne z niniejszą umową, parametrami ustalonymi w danych wyjściowych do projektowania oraz wymaganiami określonymi w przepisach, o jakich mowa w  § 2 ust. 5  umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za będące następstwem wad projektów szkody, jakie powstaną w trakcie realizacji i po odbiorze robót wykonanych w oparciu o dokumentację, o jakiej mowa w § 2 ust.1. Z odpowiedzialności powyższej nie zwalnia Wykonawcy bezusterkowy odbiór dokumentacji.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad lub też ponownego przekazania prac projektowych, w których stwierdzono wady, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru:

- zażądać usunięcia wad w wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- odpowiednio obniżyć wynagrodzenie za dokumentację obciążoną wadą;

- odstąpić od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca (prawo odstąpienia może być realizowane do ostatniego dnia terminu, o którym mowa w  § 3 ust.1  i może nastąpić w ciągu  30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie);

- usunąć wady prac projektowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

( 9.

Nadzór autorski

- W zakresie obowiązków dotyczących wykonywania nadzoru autorskiego, Wykonawca pełnił będzie specjalistyczny nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawiania się na budowie w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zaplanował łącznie 20 wizyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego.

- Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja powinny nastąpić każdorazowo niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego, chyba że strony ustalą inny termin. Strony postanawiają, że formą zawiadomienia Wykonawcy jest zawiadomienie dokonane przez Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznie na adres e-mail:………………….....................................

- Nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie w szczególności:

- udział na wniosek Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

- stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych ich zgodności z opracowanym projektem,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- podejmowanie wszelkich działań, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, jeżeli jest ono wymagane,

- konsultacje z wytwórcami, dostawcami, dystrybutorami materiałów używanych do realizacji robót budowlanych,

- dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego np. w sytuacji, gdy zmiany te będą wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do obecności na budowie również w innych uzgodnionych przez Strony terminach, jeżeli jego obecność będzie konieczna do realizacji inwestycji.

- Każdy pobyt Wykonawcy na budowie oraz w komisjach i naradach technicznych, potwierdzony będzie wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. Wpis w dzienniku musi zawierać: datę przebywania Wykonawcy na terenie budowy z zaznaczeniem faktycznej ilości godzin, w ramach których pełniono nadzór autorski.

- Na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się oddelegować uprawnionych projektantów do miejsca, w którym realizowana będzie inwestycja, w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty powiadomienia. Za działania lub zaniechania osób (projektantów), które w imieniu Wykonawcy będą wykonywać czynności w ramach niniejszej umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez osoby posiadające uprawnienia określone przepisami ustawy Prawo budowlane oraz posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Czynności w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego, wykonywane będą przez cały okres realizacji inwestycji, tj. od dnia wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na budowę do czasu zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- W czasie przebywania na terenie budowy Wykonawca oraz jego podwykonawcy, zobowiązani będą do przestrzegania przepisów i wymogów BHP, zasad określonych w Planie BIOZ oraz normach jakości i instrukcjach Zamawiającego.

( 10.

Osoby do kontaktu

- Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: ………………………….…… tel. ……………………… e-mail     ………………………….

- Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: ………………………….…… tel. ……………………… e-mail     ………………………….

§ 11.

Kary umowne

- Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w niżej wymienionych przypadkach:

- za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji, o jakiej mowa w § 1 ust 2 - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2  umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad projektu, stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym w § 7 ust. 2 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym w § 7 ust. 2 umowy;

- w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdorazowe naruszenie postanowień niniejszej umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, w tym z tytułu opóźnień  w wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego, w szczególności w przypadku:

- niedotrzymania terminu na dokonanie uzgodnień, lub

- niedotrzymania terminu na wyjaśnienie wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej lub,

- niedotrzymania terminu na dokonanie w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata lub potrącenie kary z faktury za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy ani z obowiązku dokończenia dokumentacji, ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

- 1 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze dokumentacji o jakiej mowa w § 2 ust. 1 umowy;

- 15 % wartości umowy brutto, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Niniejszy zapis nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12.

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmianę:

- terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej, tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacją zamówienia lub decyzje odpowiednich władz, mające wpływ na wykonanie umowy,

- osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji, co dana osoba wykazana do realizacji zamówienia, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu),

- podwykonawców, w tym podmiotów na zasobach których wykonawca polegał, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu).

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej, ani nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający, składając pisemny wniosek do drugiej Strony.

- Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w ust. 1, musi zawierać:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13.

Przepisy końcowe

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Dane płatnika: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP:…………………………

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Przelew wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie, postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia tego obowiązku.

- Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia, a także wskazane w art. 381 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy ze względu na wartość przedmiotu sporu Sąd Powszechny w Kielcach.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

WYKONAWCA:                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY:

…………………………….                                                                                     ……………………………..