**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana zamówieniu: **Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym
oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5**

Oznaczenie sprawy: **DP.2301.26.2019**

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5 548 000 EURO

ZATWIERDZIŁ:

 *prof. dr hab. Jacek Semaniak*

 REKTOR

 Kielce, 13.06.2019r.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone :

- w Biuletynie Zamówień Publicznych – dnia 13.06.2019r. pod numerem 559740-N-2019

- na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl – dnia 13.06.2019r.

 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 13.06.2019r.

**ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615

Adres strony internetowej: [www.ujk.edu.pl](http://www.ujk.edu.pl)

**ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1.Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.), zwanej dalej „PZP”.

2.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną

dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3.Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie ogrodzenia wraz z montażem bram i szlabanów elektrycznych, wymianie krawężników, uporządkowaniu terenów zielonych, wykonaniu nasadzeń, wyznaczeniu miejsc parkingowych.

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa: przedmiot zamówienia, przedmiary robót, dokumentacja projektowa naszadzeń, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, rysunki, zdjęcia, zwane łącznie ”dokumentacją techniczną” dostępną pod linkiem

<https://www.ujk.edu.pl/dzp/files/s/Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-dokumentacja-techniczna.zip>

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

[45262522-6](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-murarskie-7001) Roboty murarskie

[45233222-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-ukladania-chodnikow-i-asfaltowania-6736) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

[45340000-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-ogrodzen-plotow-i-sprzetu-ochronnego-7085) Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45421148-3 Instalowanie bram

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingu

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

77300000-3 Usługi ogrodnicze

3**.**W przypadku wystąpienia w SIWZ lub którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty/materiały/urządzenia można zastąpić równoważnymi, które nie będą gorsze niż te wskazane w dokumentacji technicznej oraz gwarantować będą zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w tej dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały/urządzenia spełniają, wymagania określone przez zamawiającego. Ewentualne występujące w dokumentacji technicznej nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe i sformułowania „np.”), typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiającego. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wszystkie materiały oraz planowane rozwiązania równoważne i zamienne muszą być uzgodnione pomiędzy zamawiającym a wykonawcą/ zamawiającym i projektantem a wykonawcą.

4.Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia i dostarczone, wbudowane, użyte materiały, urządzenia, systemy, części ruchome, itp. do wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

*Uwaga: Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone.*

5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Wartość tych robót nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku udzielania zamówienia na roboty podobne kalkulacja ceny musi być dokonana w oparciu o takie same ceny jednostkowe jak w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego.

9.Zamawiający na podstawie art.36b. ust.1 żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (jeżeli są znani).

10.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót i architekta krajobrazu. Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego wyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

12.W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w pkt. 11.

13.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

14.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

15.Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zapewni Zamawiającemu, służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostęp do miejsca prowadzenia robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą realizowane.

**ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1.Termin wykonania zamówienia – do 30.09.2019r.

2.Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru (lub wytypowanego pracownika Zamawiającego) – gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, pod warunkiem braku usterek w protokole odbioru końcowego.

**ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:*
2. nie podlegają wykluczeniu;

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy

b) art. 24 ust. 5 pkt 1): w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) **kompetencji lub uprawnień** do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**;

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

c) **zdolności technicznej lub zawodowej**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

**-wykaże,** że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 3 roboty budowlane, zakres każdej z nich obejmował zagospodarowanie terenu (chodniki lub alejki, parkingi lub miejsca postojowe, zieleń (nasadzenia drzew i krzewów)), każda robota o wartości minimum 600 000,00 zł brutto;

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość robót nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać* że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 3 roboty budowlane, zakres każdej z nich obejmował zagospodarowanie terenu (chodniki lub alejki, parkingi lub miejsca postojowe, zieleń (nasadzenia drzew i krzewów)), każda robota o wartości minimum 600 000,00 zł brutto;

**- zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby spełniające poniższe wymagania:**

**a) Kierownik budowy** -posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

*Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi dla wszystkich występujących w trakcie realizacji robót budowlanych.*

**b)Kierownik robót branży elektrycznej**- posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych.

*Uwaga:*

* *Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.*
* *W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ.U. z 2016, poz.65).*
* *W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednia decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.*
* *Dopuszcza się uprawnienia równoważne ( w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygoto3wania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.*

**c)Architekt krajobrazu** – osoba posiadająca tytuł zawodowy architekta krajobrazu na kierunku architektura krajobrazu i minimum 10 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew.

2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 pkt.1 ustawy PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2.

4.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.

6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz ust.5 pkt. 1.

9.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 6, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1 ppkt.2.

11.Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt.2), nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI.

**ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH**

**SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW**

**WYKLUCZENIA**

1. Do oferty wykonawca musi dołączyć:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w

postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto Wykonawca złoży:

1. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do

podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

1. dowód wniesienia wadium – jeżeli będzie wniesione w innej formie niż pieniężna.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.

3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania- w zakresie, w jakim powołuje się

na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w pkt. 1 ppkt.1) i 2) dotyczące tych podmiotów.

4.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby z treści przedłożonego zobowiązania wynikało w szczególności:

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego;

1. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
2. czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

**5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP**- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. *W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.*

**6.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:**

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

*dotyczy: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEDIG) – wskazane rejestry są ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych, zatem zamawiający pobierze samodzielnie informacje z tych baz*

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Z treści wykazu i dowodów potwierdzających wykonanie robót musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V.1.2) c) tiret pierwszy;

1. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z treści wykazu musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V.1.2) c) tiret drugi.

7.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 6 ppkt.1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6 ppkt. 1).

10**.**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1) składa odpowiedni dokument określony w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126), tzn.:*

a)składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.10 litera a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa w pkt.10 litera a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność w oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

12.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

13.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

14.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Wykonawca powinien w ofercie wskazać adres internetowy pod którym dostępne są te dokumenty. W przypadku samodzielnego pobrania przez zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski ww. dokumentów.

**ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ**

**ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ**

**I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018, poz.2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.Adres, na który należy przesyłać korespondencję:

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Dział Zamówień Publicznych

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pokój 04

e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.ploraz dzp@ujk.edu.pl, faks na nr (41) 344 72 77.

Korespondencję drogą elektroniczną (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba w/w adresy e-mail.

W tytule należy wpisać numer postępowania: DP.2301.26.2019.

Prosimy o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na oba powyżej wymienione adres

 e-mailowe.

4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt. 3, przed upływem wymaganego terminu.

5.Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.

6.Składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. –Prawo pocztowe ((t.j. Dz.U.2018, poz.2188).), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7.Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

8.Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Anna Kowalczyk, tel. 41 349 73 68 –Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych.

9.W postępowaniu oświadczenia o których mowa w art. 25a ustawy składa się w formie pisemnej

Opatrzone własnoręcznym podpisem**.**

10.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

11.Treść wszystkich dokumentów stanowiących SIWZ należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez zamawiającego zmianami i uzupełnieniami.

12.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim**.**

**ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 12.000,00

zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110,

650,1000 i 1669).

3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Wadium wnoszone w pieniądzu

wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest

dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie u Zamawiającego lub w banku.

4.Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy DP.2301.26.2019”

5.Wadium wniesione przelewem na konto Uniwersytetu będzie uznane za wniesione w terminie, jeżeli

przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.

6.Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.

7.W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniężna, dopuszczonych przepisami

ustawy PZP art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści

tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.

8.Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a)

ustawy PZP.

9.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1.Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z  tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie

dłuższy jednak niż 60 dni.

**ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1.Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona

czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz

podpisana przez osobę uprawnioną /osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisania oferty oraz

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie

rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowane pełnomocnictwo w

oryginale lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w formie odpisu, lub wypis aktu notarialnego,

jeżeli pełnomocnictwo ustanowione zostało w formie aktu notarialnego.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

5.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

6.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

7.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

8.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9.Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

10.Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

11.Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Kancelaria Ogólna. Koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „**Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym
oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5**, **DP.2301.26.2019”**

12.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania (oferty).

13.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. W przypadku zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy w ofercie wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art.8 ust.3 PZP)

15.Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

17.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem w kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

18.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w niniejszej SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1.Ofertę należy złożyć do dnia **28.06.2019 do godz. 10:00** na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25- 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna).

2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.06.2019 r.** o godzinie **10:15,**

w siedzibie zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Dział Zamówień Publicznych.

3.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

4.Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

5.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.ujk.edu.pl informacje dotyczące:

1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1.Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy „dokumentacji technicznej” oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzania wizji lokalnej w terenie (koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca). Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

2.W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia, koszty zaplecza budowy przez cały okres trwania remontu, sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i SIWZ.

3.Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

4.Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

5.W ofercie cena ryczałtowa brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

**ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ**

**KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH**

**KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1.Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

2.Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:

 *1% wagi kryterium = 1 pkt.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Kryterium*** | ***Waga kryterium*** | ***Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium*** |
| 1 | Cena (C) | 60% | 60 |
| 2 | Doświadczenie kierownika budowy (DK) | 20% | 20  |
| 3 | Doświadczenie architekta krajobrazu (DA) | 10% | 10 |
| 4 | Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (WG) | 10% | 10 |

3.Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:

**1) w przypadku kryterium –„cena” (C) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc przecinku ilość punktów wynikającą z działania:**

*C* min

C =-------- x 60

*Ci*

gdzie:

C- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „cena”

*Cmin -*Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

*Ci -* Cena oferty badanej\*

*\* Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.*

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 60.

**2) w przypadku kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” *(DK)***

*Jeżeli osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiada doświadczenie zawodowe w postaci:*

-pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
na trzech robotach budowlanych zakres każdej roboty budowlanej obejmował również zagospodarowanie terenu (chodniki lub alejki, parkingi lub miejsca postojowe, zieleń (nasadzenia drzew i krzewów))– oferta otrzyma 0 pkt.,

* pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
na czterech robotach budowlanych zakres każdej roboty budowlanej obejmował również zagospodarowanie terenu (chodniki lub alejki, parkingi lub miejsca postojowe, zieleń (nasadzenia drzew i krzewów))– oferta otrzyma 5 pkt.,
* pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
na pięciu robotach budowlanych zakres każdej roboty budowlanej obejmował również zagospodarowanie terenu (chodniki lub alejki, parkingi lub miejsca postojowe, zieleń (nasadzenia drzew i krzewów))– oferta otrzyma 10 pkt.,
* pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
na sześciu robotach budowlanych zakres każdej roboty budowlanej obejmował również zagospodarowanie terenu (chodniki lub alejki, parkingi lub miejsca postojowe, zieleń (nasadzenia drzew i krzewów))– oferta otrzyma 15 pkt.,
* pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
na siedmiu i więcej robotach budowlanych zakres każdej roboty budowlanej obejmował również zagospodarowanie terenu (chodniki lub alejki, parkingi lub miejsca postojowe, zieleń (nasadzenia drzew i krzewów))– oferta otrzyma 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 20.

1. **w przypadku kryterium „Doświadczenie architekta krajobrazu” *(DK):***

- architekt krajobrazu posiadający 10 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew –oferta otrzyma 0 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 11 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew – oferta otrzyma 1 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 12 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew – oferta otrzyma 2 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 13 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew – oferta otrzyma 3 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 14 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew – oferta otrzyma 4 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 15 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew – oferta otrzyma 5 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 16 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew –oferta otrzyma 6 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 17 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew – oferta otrzyma 7 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 18 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew – oferta otrzyma 8 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 19 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew – oferta otrzyma 9 pkt.

- architekt krajobrazu posiadający 20 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew – oferta otrzyma 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 10.

**4) w przypadku kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi „(WG):**

Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi będzie większy niż minimalne 60 miesięcy. Górna granica ocenianej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 72 miesiące.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 10.

Zamawiający będzie oceniał okres wydłużenia gwarancji i rękojmi w następujący sposób:

Oferta otrzyma **10 pkt** – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o 12 m-cy.

Oferta otrzyma **0 pkt** – w przypadku nie wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi. Wykonawca zaoferował okres gwarancji i rękojmi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia tj. 60 miesięcy.

4.Ostateczna ocena punktowa (OP) oferty wyliczana będzie wg wzoru:

**OP = (C) + (DK) + (DA)+ (WG)**

OP - Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej

C- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – Cena

DK- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium doświadczenie kierownika budowy

DA- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium doświadczenie architekta krajobrazu

WG -Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Gwarancja i

rękojmia na przedmiot zamówienia” – wydłużenie okresu gwarancji powyżej 60 m-cy

5.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

6.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

**ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ**

**DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE**

**ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ZAWARCIE UMOWY**

1.Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4**.** Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kancelaria Ogólna, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce:

4.1 umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.2 umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty).

4.3 zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji, jej wzór Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającego. Gwarancja winna zostać podpisana przez uprawnione do tego osoby, których umocowanie wynikać będzie z załączonych do gwarancji dokumentów (pełnomocnictwa, odpis KRS). Jako właściwy do rozpoznania

sporów wynikających z gwarancji winien być wskazany Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego;

4.4 dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy (polisę OC), ważny od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia jej realizacji, na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 PLN .

4.5 kserokopie uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcje:

- kierownika budowy i kierownika robót,

* 1. kosztorys uproszczony ( oraz przedłoży formę ath na płycie cd ) na 2 dni przed podpisaniem umowy. Kosztorys należy sporządzić na podstawie „dokumentacji technicznej” stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ (Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości jednostek). Cenę jednostkową robót Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie podane w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilości. W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.

**ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO**

**WYKONANIA UMOWY**

1.Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

3.1 pieniądzu;

3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3.3 gwarancjach bankowych;

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (jeśli dotyczy) Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje/poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):

8.1 nazwę i adres Zamawiającego,

8.2 nazwę i adres Wykonawcy,

8.3 oznaczenie (numer postępowania),

8.4 określenie przedmiotu postępowania,

8.5 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/

poręczeniem,

8.6 termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady).

9.W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 8.

10.Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11.W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12.Wypłata, o której mowa w pkt 11 SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

13.Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych we wzorze umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.

**ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ**

**WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY**

1.Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.

2.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust.1 oraz których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

1)terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

a)wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

b)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy,

c)wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy,

d)wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,

e)niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

f)wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g)zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,

h)wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

2)Osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji,/doświadczenia co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu).

3)Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu).

4)Ograniczenia przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót oraz w przypadku, kiedy zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, taka zmiana powodować będzie zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót wyłączonych z realizacji.

5)Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. (art.36ba Pzp)

6)Sposobu spełnienia świadczenia np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, takich, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji poprzez zastosowanie materiałów równoważnych.

7)Zmiana harmonogramu, jeżeli zaistnieją okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia takiej zmiany.

8)Zmiana tabeli ryczałtowej elementów robót , jeżeli zaistnieją okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia takiej zmiany.

9)Zmiana produktów/materiałów/urządzeń – pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te wskazane w dokumentacji oraz gwarantować będą zachowanie parametrów funkcjonalności opisanych w niej. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały/urządzenia spełniają, wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót i obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

**ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ**

**BYĆPROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

**ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

**PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE**

**ZAMÓWIENIA**

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP. Podstawę do wniesienia odwołania w niniejszym postępowaniu określa art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)określenia warunków udziału w postępowaniu;

b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c)odrzucenia oferty odwołującego;

d)opisu przedmiotu zamówienia;

e)wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5

zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych

warunków zamówienia na stronie internetowej.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się

Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na

korzyść jednej ze stron.

11.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie

później niż do czasu otwarcia rozprawy.

12.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

13.Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

**ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00;

• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,
z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5”, nr DP.2301.26.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

**Załącznik nr 1**- Dokumentacja techniczna ( Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa nasadzeń, przedmiary rysunki, zdjęcia, STWIORB) dostępna jest pod linkiem

<https://www.ujk.edu.pl/dzp/files/s/Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-dokumentacja-techniczna.zip>

**Załącznik nr 2** Formularz ofertowy

**Załącznik nr 3** Wzór umowy

**Załącznik nr 4** Formularz oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

**Załącznik nr 5** Formularz oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

**Załącznik nr 6** Formularz wykazu robót

**Załącznik nr 7** Formularz wykazu osób

**Załącznik nr 8** Formularz oświadczenia dotyczący grupy kapitałowej

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Dane Wykonawcy**

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

Siedziba: ………………….……………………………………………………………………………

Nr KRS: ……………………….

Adres do korespondencji: …………….…………………………………………………….……

Adres poczty elektronicznej …………………………………………….

Strona internetowa ……………..……………..…………….

Numer telefonu ………………………..

Numer faksu..………………………..

**OFERTA**

**Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce**

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5”, nr referencyjny DP.2301.26.2019**,** przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

*1.Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do SIWZ za cenę ryczałtową brutto (łącznie z podatkiem VAT) ……………………………….……………………….zł (słownie złotych:…………………………….………. ……………………………………………………………………………………………………….):*

2. Termin realizacji zamówienia: do ……………………..

3.Na wykonane roboty i dostarczone, wbudowane, użyte materiały, urządzenia, systemy, części ruchome, itp. do wykonania przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi ………………. miesięcy/miesiące.

4. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada następujące doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika budowy:

|  |
| --- |
| ………………………………………………………………………………………………………Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji niniejszego zamówienia, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy |
| L.p | Opis doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika budowy z uwzględnieniem wymaganych poniżej informacji |
|  | Nazwa, miejsce, termin realizacji zadania (robót budowlanych), zakres ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. |
|  | Nazwa, miejsce, termin realizacji zadania (robót budowlanych), zakres ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… |
|  | Nazwa, miejsce, termin realizacji zadania (robót budowlanych), zakres ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… |

5.Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia – Architekt krajobrazu, posiada następujące doświadczenie zawodowe przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew

|  |
| --- |
| ………………………………………………………………………………………………………Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji niniejszego zamówieniaArchitekt krajobrazu |
| Opis doświadczenia zawodowego **w latach** przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. |

**Uwaga:** Niniejsze oświadczenie w pkt 4 i 5 nie stanowi dokumentu podlegającego uzupełnieniu, w oparciu o informacje podane w p.4 i 5 zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium wyboru ofert opisanym w Rozdziale XIII p.3 ppkt. 2) i 3)- wobec tego zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp w razie nie złożenia ww. informacji lub pkt. 4 i 5 będzie zawierał błędy lub będzie budzić wątpliwości - nie podlega uzupełnieniu. Wówczas w tym kryterium ofercie przyznane będzie 0 pkt.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca złoży, w terminie określonym w SIWZ – Rozdział VI pkt.6 ppkt. 3, wykaz osób wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówie­nia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również ko­nieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

8.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.

10.Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców\*

*\* niewłaściwe skreślić*

*11.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą cześć zamówienia (zakres prac):*

1) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………

2) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………

*12.Oświadczam, że jestem / nie jestem mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE). W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat:*

 *□ mikroprzedsiębiorstwo □ małe przedsiębiorstwo □ średnie przedsiębiorstwo*

*13.INFORMUJEMY, że:*

* wybór oferty **nie  będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego**.**
* wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*\*)
w odniesieniu do następujących *towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Wartość *towaru/usług(w zależności od przedmiotu zamówienia)* powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto**.**

*\*\*) Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do przedstawionej w niej ceny, tj. w przypadku:*

* wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
* mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
* importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

14.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

........................................ dnia ................ 2019r.

 (miejscowość)

.......................................................

Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wzór

UMOWA NR DP.2301………2019

zawarta w dniu ……………….. 2019 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5,

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………. – …………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………….., z siedzibą w …………..……. przy ulicy ……………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k.s.h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 373 § 1 pkt. 4 k.s.h.)zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………….…….. – ………………….

***w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) następującej treści:***

**§ 1.**

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych opisanych w „dokumentacji technicznej” zawierającej m.in. opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy.

2.Wykonawca potwierdza, że posiada komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1 niezbędny do prawidłowego i terminowego wykonania umowy.

3.Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.

**§ 2.**

1. Terminy wykonania umowy ustala się następująco:

1) rozpoczęcie robót nastąpi, po protokolarnym przekazaniu frontu robót, zgodnie z postanowieniami

§ 7 ust.1 umowy,

2) zakończenie całości robót nastąpi w terminie do :…………………………………..

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru –
gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej
(powykonawczej), z zastrzeżeniem ustępu 5. Zapis zdania poprzedniego nie ma zastosowania
w przypadku przerwania czynności odbioru, lub stwierdzenia usterek/wad w protokole odbioru.

3.Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne

zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie umowy zobowiązany

jest Wykonawca. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora

nadzoru o faktycznym ostatecznym zakończeniu wszystkich robót.

Do zgłoszenia Wykonawca obowiązany jest załączyć:

a) dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. Ustawy o odpadach,

b) komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, protokoły odbioru instalacji, protokoły z badań instalacji, instrukcje użytkowania, komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i atesty, itp.

4.Jako ostateczne zakończenie robót, o którym mowa w ust. 3 należy rozumieć zupełne wykonanie

wszystkich robót budowlanych opisanych w SIWZ w szczególności w załączonej do niej:

„dokumentacji technicznej”

5.Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy:

a) bez wymaganego oświadczenia inspektora nadzoru, lub

b) pomimo faktycznego nie zakończenia robót, w szczególności pomimo ich dalszego wykonywania,
lub

c) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej,

- nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostało złożone.

6.Za skutki opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić

kary umowne w wysokości określonej w § 13 Umowy.

**§ 3.**

1.Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT. Nr identyfikacji podatkowej – NIP:657-02-34-850.

2.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Nr podatkowej

– NIP: …………………………….

**§ 4.**

1.Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w czasie trwania umowy, udzielając niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz precyzując swoje wymagania.

2.Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru:

1) ……………………………………………………………….

2)………………………………………………………………..

*Inspektor Nadzoru, działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca*

*1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zmianami), zgodnie z zakresem obowiązków*

*określonych w niniejszej umowie oraz wynikających z umowy z Wykonawcą.*

3.Koordynatorem Inspektorów Nadzoru Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest Pan/Pani……………………………

4*.*Wykonawca powołuje Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

bez ograniczeń, który będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście Pana/Panią …………………… i
 który/a będzie działać w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 umowy oraz będzie reprezentować go przed Zamawiającym.

5.Wykonawca powołuje Kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Pana/Panią
…………………., który będzie działać w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 umowy .

6.Wykonawca powołuje Architekta krajobrazu, Pana/Panią ……………………………………...
który będzie działać w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 umowy.

7.Koordynatorem kierownika robót wskazanego w ust.5 i Architekta krajobrazu wskazanego w

ust.6 jest Kierownik budowy.

8.W przypadku zamiany Inspektora Nadzoru, Koordynatora, Kierownika budowy, Kierownika robót,
Architekta krajobrazu, o których mowa w ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 Strony informują się na piśmie.
Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga sporządzenia aneksu.

**§ 5.**

1.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1)wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z :

-„dokumentacją techniczną” rozumianą, jako przedmiot zamówienia, projekt nasadzeń, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, rysunki, zdjęcia oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu umowy

-zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami,

2)zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami (w sposób ciągły) i bieżącej współpracy
z Zamawiającym,

3)zorganizowania na własny koszt odbioru, przez odpowiednie organy administracyjne oraz instytucje,
wszystkich robót podlegających odbiorowi oraz przekazanie Zamawiającemu otrzymanych
protokołów/dokumentów/decyzji,

4)informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) na piśmie o terminie rozpoczęcia i zakończenia
robót ulegających zakryciu,

5)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego własnością Zamawiającego lub osób
trzecich Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody na własny koszt poprzez przywrócenie
do stanu poprzedniego tj. do jego odkupienia, bądź naprawienia,

6)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów

zagospodarowania terenu, (trawników, ciągów pieszych, nasadzeń) lub szkód powstałych w

istniejących sąsiadujących budynkach, elementy te Wykonawca zobowiązuje się odtworzyć na własny koszt,

7)ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnianie warunków
bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno- techniczne stosowane w trakcie realizacji prac,

8)Wykonawca na swój koszt zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób niepowołanych,

9)Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania

w budownictwie oraz wymagane certyfikaty wyrobów/materiałów i urządzeń użytych do realizacji

przedmiotu umowy,

10)Wykonawca zobowiązany jest do stosowania skutecznych zabezpieczeń terenu podczas
prowadzonych robót budowlanych oraz usunięcia na swój koszt negatywnych skutków prowadzonych
prac,

11)Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór materiałów w celu prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.

2.Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i warunkami wykonania umowy, nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu opłat i kar nałożonych przez stosowne organy
administracji publicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy związany z naruszeniem
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska.

4.Roboty wykonywane będą na funkcjonującym budynku w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest we właściwy sposób zabezpieczyć i oznaczyć teren robót.

**§ 6.**

1**.**W czasie realizacji robót Wykonawca:

1)będzie utrzymywał miejsce prowadzenia robót i przejścia oraz drogi dojazdowe do budynku w stanie

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na

własny koszt, a także zapewni porządek i utrzyma teren budowy w czystości.

2)właściwie zabezpieczy miejsce prowadzenia prac oraz teren wokół budynku - za szkody powstałe

w miejscu prowadzenia prac do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność

na zasadach ogólnych,

3)będzie przestrzegał zasad technologii i jakości wykonawstwa zgodnie z obowiązującymi normami
budowlanymi i prawem budowlanym,

4)będzie realizował przedmiot umowy w sposób gwarantujący stałe, niezakłócone użytkowanie
sąsiednich obiektów przez cały okres trwania robót budowlanych,

5)Wykonawca na własny koszt dokona utylizacji materiałów, które zgodnie z ustawą o odpadach z dnia
14 grudnia 2012  r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze. zm.) podlegają utylizacji.

2.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce prowadzenia prac, drogi,

przejścia, a także teren wokół budynku i przekazać je Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór

robót.

**§ 7.**

1.Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren przeznaczony do celów realizacji umowy
w terminie 3 dni od podpisania umowy.

2.Wykonawca zorganizuje roboty zgodnie z zasadami BHP i ppoż.

**§ 8.**

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów własnych.

2.Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

3.Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, deklarację zgodności materiałów, karty technologiczne materiałów.

**§ 9.**

1.Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym „Harmonogramem rzeczowo-finansowym” oraz „Tabelą ryczałtową elementów robót”, które po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowią załączniki do niniejszej umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia „Harmonogram rzeczowo-finansowy” i „Tabelę ryczałtową elementów robót”, o których mowa w ust.1 nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania umowy.

3.Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do „Harmonogramu rzeczowo-finansowego” i „Tabeli ryczałtowej elementów robót” w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia do zatwierdzenia.

4.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do „Harmonogramu rzeczowo-finansowego” lub „Tabeli ryczałtowej elementów robót”, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i ponownego przedłożenia harmonogramu/tabeli w terminie 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez zamawiającego uwag.

5.Wykonawca ma prawo do powoływania się na „Harmonogram rzeczowo-finansowy” i „Tabelę ryczałtową elementów robót” począwszy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego.

6.Zmiana „Harmonogramu rzeczowo- finansowego” i „Tabeli ryczałtowej elementów robót” wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 10.**

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe**.** Harmonogram rzeczowo – finansowy, kosztorys, zestawienie kosztów planowanej robocizny, materiałów, pracy sprzętu i innych elementów ceny kosztorysowej mają charakter wyłącznie pomocniczy i techniczny, nie stanowią podstawy rozliczenia wynagrodzenia między stronami.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy za prace wymienione w § 1 niniejszej umowy wynosi brutto: ………………..……… (słownie złotych: ………………. zł, …../100), tym obowiązujący podatek VAT.

3. Podana w ust. 2 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót oraz zawiera
wszelkie składniki cenotwórcze niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy (w tym wszystkie
czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej) i stanowi ostateczne i nieprzekraczalne
wynagrodzenie Wykonawcy bez względu na rzeczywiste nakłady pracy i inne nakłady. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko
Wykonawcy i obciążają go w całości.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.

5. W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość niezrealizowanych prac z uwzględnieniem wartości niewykorzystanych materiałów, jeśli zawiadomi Wykonawcę o ograniczeniu robót w terminie 14 dni przed terminem rozpoczęcia planowanych prac. W przypadku zawiadomienia Wykonawcy o ograniczeniu zakresu robót w terminie krótszym niż 14 dni przed ich rozpoczęciem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o wartość niezrealizowanych prac, przy czym jeżeli Wykonawca nie będzie mógł wykorzystać zakupionych materiałów do innych robót wynikających z umowy Zamawiający będzie do odkupienia tych materiałów, chyba że Wykonawca zdecyduje o ich wykorzystaniu przez siebie w ramach prowadzonej działalności.

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy ani dokonać przekazu na osoby trzecie.

7.W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy Wykonawca przedstawi dowód zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu.

**§ 11.**

1.Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 nastąpi w oparciu o faktury wystawiane nie częściej niż jeden raz na miesiąc. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru robót (częściowy lub końcowy), sporządzony prawidłowo i podpisany przez przedstawicieli stron umowy.

2.Wynagrodzenia płatne będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury Vat, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3.Odbiory robót będą się odbywały zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

4.Wykonawca w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego sporządza i przekazuje Zamawiającemu końcową fakturę za wykonane prace.

5.Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.Dane płatnika: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5.

7.Wszystkie roboty nieujęte w umowie wykonane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego będą traktowane, jako roboty wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko (wynagrodzenie za nie, nie przysługuje). Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku
konieczności wykonania robót dodatkowych informować niezwłocznie na piśmie Zamawiającego i przed
przystąpieniem do tych robót uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich wykonanie.

8.W przypadku realizacji umowy lub jej części przez podwykonawców warunkiem zapłaty należnego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty na rzecz

podwykonawców oraz oświadczeń podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy względem
podwykonawców z płatnościami. Do faktury końcowej Wykonawca załącza oświadczenia wszystkich
Podwykonawców o dokonaniu zapłaty w całości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

9.W razie wystąpienia zaległości Wykonawcy względem podwykonawcy Zamawiający uprawniony jest do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, z uwzględnieniem postanowień art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim kwota
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę wypłaty dokonanej bezpośrednio przez
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

10.Złożenie przez Wykonawcę faktury za roboty, które wykonał przy udziale podwykonawcy, bez
wymaganego oświadczenia podwykonawcy, stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę.

Zamawiający uprawniony jest w tej sytuacji do odmowy zapłaty i zwrotu faktury celem uzupełnienia

brakującego oświadczenia.

**§ 12.**

1.W przypadku wykonania umowy za pomocą podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej ewentualnych zmian.

2.Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmian) w zakresie niespełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz terminu zapłaty wynagrodzenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie umowy lub wprowadzeniem do niej zmian.

3.Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zwarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo:

1) których przedmiotem są roboty budowlane,

2) których przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo owartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000,00 zł.

4.Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

5.Wykonawca zobowiązany jest do określenia w umowach z podwykonawcami zasad zapłaty
wynagrodzenia. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
usługi. W przypadku, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy, Zamawiający informuje Wykonawcę i wzywa
go do wprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

6.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy- 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia,

2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany, w wysokości odpowiednio 5 000 zł w przypadku projektu umowy, 1 000 zł w przypadku projektu zmiany umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

3) z tytułu nie przedłożenia poświadczonych kopii umów wskazanych w ust. 3 lub ich zmiany, w wysokości odpowiednio 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy

0,02% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia we wprowadzeniu zmian.

7.Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania dalszych podwykonawców w zakresie robót budowlanych.

**§ 13.**

1.Strony postanawiają także możliwość naliczenia kar umownych w następujących przypadkach
i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1%wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwaniu wad/usterek (w okresie gwarancji i rękojmi), które uniemożliwiają używanie budynku, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

f) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

g) w przypadku ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) za każdy ujawniony przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)za opóźnienie w przekazaniu miejsca robót lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia lub przerwy;

b)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy PZP.

3.Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4.W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę „Harmonogramu rzeczowo – finansowego”

w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej

w wysokości 100 zł ( sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę „Tabeli ryczałtowej elementów robót” w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł ( sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

5. W przypadku zatrudniania dalszych podwykonawców Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w

wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 2, za każdy stwierdzony
przypadek.

6.Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.

**§ 14.**

1.Strony ustalają następujące odbiory robót:

1)odbiór robót ulegających zakryciu dokonywany będzie przez Zamawiającego z udziałem Inspektora
Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich przez

Wykonawcę,

2)odbiór częściowy, jako odbiór ustalonych części robót zgodnie z harmonogramem,

3)końcowy odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia

i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
usterek w protokole odbioru końcowego, za datę wykonania robót przyjmuje się datę zgłoszenia robót do
odbioru.

4)odbiór w okresie gwarancji– dokonywany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji,

5)odbiór w okresie rękojmi – dokonywany w ostatnim miesiącu obowiązywania rękojmi,

6)Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru,

o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1)jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)jeżeli umożliwiają one używanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi.

3.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na ewentualne usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

4.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad w formie pisemnej oraz do żądania ponownie wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych
uprzednio robót, jako wadliwych.

5.Bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez obie strony stanowi podstawę do żądania zapłaty
wynagrodzenia za wykonane roboty i do wystawienia faktury VAT.

**§ 15.**

1.Strony postanawiają, że Wykonawca na wykonane roboty budowlane określone w § 1 i dostarczone, wbudowane, użyte materiały, urządzenia, systemy, części ruchome, itp. do wykonania przedmiotu zamówienia udziela niniejszym gwarancji i rękojmi, na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2.Okres gwarancji i rękojmi wynosi …………….. licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3.Gwarancja jakości wykonania robót i rękojmia udzielone są na następujących warunkach:

1)w okresie miesiąca przed upływem okresu gwarancji/rękojmi Zamawiający w obecności Wykonawcy, dokona przeglądu wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia i w przypadku braku wad dokona odbioru przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi. Z czynności odbioru zostanie spisany stosowny protokół, zawierający w razie potrzeby termin na usunięcie wad. W przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności odbioru,

2)w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1,

3)o wystąpieniu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub/oraz emailem/ podając rodzaj stwierdzonej wady,

4)występująca wada powinna być usunięta przez Wykonawcę w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady lub, w którym wada została ujawniona. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie występującej wady nie może nastąpić w miejscu, w którym rzecz się znajduje w chwili jej ujawnienia lub w miejscu ujawnienia wady, dostarczenie wadliwej rzeczy do miejsca naprawy oraz jej zwrot następuje przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy,

5)w przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot zamówienia ma wady/usterki, Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot (wykonanie zastępcze). Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy, w tym Zamawiający uprawniony jest do wykorzystania środków pieniężnych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub też Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego i będzie zobowiązany do zapłaty,

6)jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać używanie obiektu przystąpienie do usunięcia wad musi nastąpić niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin licząc od powiadomienia wysłanego w formie pisemnej/emaila. W przypadku nie usunięcia występujących usterek lub wad w ustalonym terminie Zamawiający może powierzyć wykonanie odpowiednich robót wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i może obciążyć z tego tyłu kosztami Wykonawcę. Postanowienia pkt 6 stosuje się odpowiednio,

7)usunięcie usterek/wad zostanie potwierdzone na podstawie obustronnie podpisanego protokołu. Wykonawca w protokole odbioru spisywanym po usunięciu usterki/wady obowiązany jest do opisania sposobu jej usunięcia,

8)w przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów, części ruchomych, itp., które będą się powtarzały max. 3 razy, bądź których nie da się usunąć nastąpi ich wymiana na wolne od wad, na koszt Wykonawcy.

4.Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się i biegnie od dnia bezusterkowego
protokołu odbioru robót budowlanych.

5.W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje uprawnienie Zamawiającego w ramach gwarancji, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

6.Prawa i obowiązki stron w zakresie gwarancji i rękojmi które nie są uregulowane niniejszą umową, będą regulowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące
przepisy prawa.

7.Zamawiający według własnego wyboru może skorzystać z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi lub gwarancji.

8.Okres gwarancyjny i rękojmi nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i/lub usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 § Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

9.W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym/w okresie rękojmi o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji i rękojmi, jeżeli Wykonawca nie będzie zdolny do wykonania tych obowiązków.

**§ 16.**

Dopuszczalne warunki zmian umowy zostały określone w Rozdziale XVI SIWZ.

**§ 17.**

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 2 tj. kwotę ***……………………….*** (*słownie zł:…..)*Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie …………………………………………….

2.Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, natomiast 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

* + 1. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych, co potwierdzone będzie protokołem odbioru końcowego,
		2. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3.W przypadku, jeśli wartość wniesionego zabezpieczenia byłaby niższa w stosunku do należytego wykonania umowy lub pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi to Wykonawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia powstałych kosztów.

**§ 18.**

1.Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy

wszystkie czynności (prace fizyczne) w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnieni przez

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

2.Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust.1, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania. Dokumenty winny być zanonimizowane zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, jednakże dane takie jak imię i nazwisko pracownika, stanowisko, okres zatrudnienia i rodzaj umowy muszą być możliwe do odczytania.

3. Brak okazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 będzie traktowany jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust 1 czynności. Niezależnie od powyższego Zamawiający będzie
uprawniony do naliczenia kar umownych.

**§ 19.**

1.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie

realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, ale tylko w niezbędnym dla tego obowiązku zakresie.

2.Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia oraz informacje o jakich mowa w art. 381 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 ze zm.) stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).

3.Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie

wykraczającym poza cel umowy będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się
z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.).

**§ 20.**

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznaje właściwy ze względu na wartość przedmiotu sporu Sąd powszechny w Kielcach.

**§ 21.**

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

2.Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

**§ 22.**

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Załączniki do umowy:

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Wzór karty gwarancyjnej

3.Harmonogram rzeczowo- finansowy

4.Tabele ryczałtowe elementów robót

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Załącznik nr 1 do umowy nr DP.2301. …… 2019

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

I. Nazwa zadania:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pod nazwą „Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5”

Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5

Zadanie realizowane będzie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

1. Przedmiot i zakres przedmiotu zamówienia

1.Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na remoncie ogrodzenia wraz z montażem bram i szlabanów elektrycznych, wymianie krawężników, uporządkowaniu terenów zielonych, wykonaniu nasadzeń, wyznaczeniu miejsc parkingowych.

2.Ogólny opis zamówienia:

Istniejący budynek Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajduje się w kompleksie UJK przy ulicy Żeromskiego w Kielcach. Budynek znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta pod numerem ewidencyjnym 318. Prace remontowe będą polegać na :

• ODCINEK a-b; b-c; c-d; i-j; j-k, k-l, m-n. Odtworzenie istniejącego ogrodzenia. W miejscach gdzie obecnie są panele z siatki zostaną zamontowane panele z kątownika stalowego 50x50x4 mm wypełnionego siatką, ocynkowane i pomalowane proszkowo- kolor grafit - zgodnie z rysunkiem nr 2. Słupki pomiędzy panelami pozostaną stare i będą wyczyszczone oraz pomalowane farbą podkładową oraz nawierzchniową dwukrotnie.

• ODCINEK d-e; e-f; h-i. Część ogrodzenia betonowego zostanie odtworzona jako ogrodzenie betonowe z płyt pełnych do wysokości 180 cm- Załącznik nr 2. Podmurówki pod ogrodzeniem z siatki muszą zostać wzmocnione w częściach gdzie zachodzi taka potrzeba i pomalowane farbą silikatową do tynków cementowych po uprzednim wyczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni.

• ODCINEK c-d. W części ogrodzenia od ul. Wróblewskiego w wewnętrznej części podwórka istnieje potrzeba wykonania muru przyporowego do ogrodzenia. Posadowienie na głębokości 130 cm, (wymiar 20 m x 1,3 m x 0,5 m ) fundament. Mur przyporowy w szalunku traconym ( wymiar 20 m x 1,7 m x 0,5 -0,3 m) ściana oporowa w kształcie trapezu. Zbrojenie w ilości 70 kg/m3.

• ODCINEK f-f’; f’-g. Brama i furtka od ul. Zagórskiej. Zaplanowano montaż bramy rozwieralnej z kształtowników stalowych pełnych z dokręconą blachą trapezową kolorze szarym. Brama o wymiarach (5x1,6) na siłownikach elektrycznych z 100 pilotami (w kosztorysie należy podać cenę jednostkową za pilota). Siłowniki na 10 tyś cyklów otwierania i zamykania firmy faCC, HOORMAN lub równoważne.

Osadzenie bramy w murkach z betonu architektonicznego o wymiarach 2x0,6x1,6 (1,3- posadowienia) m. Furtka (0,9x1,5 m) w konstrukcji jak brama z zamkiem przeznaczonym na zewnątrz , od strony podwórka klamka zewnętrzna od zewnątrz gałka. Osadzenie furtki w murkach z betonu architektonicznego o wymiarach 0,6x0,6x1,6 (1 – posadowienia) m.

• Szlaban od ul. Żeromskiego ( pomiędzy rektoratem a kamienicą Żeromskiego 3 ) Szlaban składający się z 2 części od ul Żeromskiego ma być ustawiony tak żeby obejmował wyjazd z obu parkingów ( wewnętrznego i parkingu przed Rektoratem) z indukcją- 2 szt . Wjazd na pilota kompatybilnego z pilotem od bramy ( od ul. Zagórskiej) Ilość pilotów do szlabanu 100 szt .

Należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego projektu ruchu wjazdów i wyjazdów z posesji i sprzed budynku Rektoratu.

• A. Stojaki składane – 2 szt . Blokady najazdowe na klucz zamontowane pomiędzy budynkiem głównym a parkingiem od strony magazynu, oraz pomiędzy garażami a trawnikiem. Na klucz. Ilość kluczy do każdego kompletu 3 szt. – zdjęcie w dokumentacji technicznej

• B. Wyznaczenie i utwardzenie miejsc parkingowych na poboczach + miejsce dla NPN.

Miejsca parkingowe po lewej stronie od wjazdu na parking za budynkiem głównym. Wzdłuż ogrodzenia. Krawężnik najazdowy. Podbudowa 20 cm z kruszywa zagęszczonego. Nawierzchnia z płyt ażurowych gr 8 cm. Oddzielenie miejsc parkingowych kostką kolorową w kolorze czerwonym.

• C. Za budynkiem stacji trafo uporządkowanie terenu, nasypanie ziemi i wysianie trawy. Ustawienie słupków zabezpieczających –parkingowych.

• D. Wykonanie projektu ruchu i namalowanie miejsc parkingowych na parkingu między garażami a ul. Zagórską, stanowiska dla niepełnosprawnych oraz strefę zakazu pakowania ( kopertę)

• Wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem oraz pielęgnacja nasadzeń z podcinaniem i zasilaniem przez okres gwarancji i rękojmi wskazany w ofercie przez Wykonawcę (minimalny wymagany przez Zamawiającego w SIWZ - 60 miesięcy od daty odbioru całości robót objętych postępowaniem przetargowym).

• E. Uporządkowanie trawników. Wyrównanie nierówności, uformowanie skarp, dosianie trawy, rekultywacja z zasileniem jesiennym trawnika.

• Wyburzenie wiaty na śmieci. Uporządkowanie terenu po wyburzeniu, uzupełnienie ziemią i wysianie trawy. Wywóz gruzu.

• F. Wymiana krawężników na krawężniki betonowe w kolorze szarym. Ostrożne wyjęcie kostek w szerokości 2 szt. istniejącej w celu wykonania ławy do krawężnika. W związku z brakiem możliwości bezkolizyjnej wymiany krawężnika, należy wymienić na kostkę granitową 9/11 obniżoną w stosunku do nawierzchni, tak żeby tworzyła swojego rodzaju odpływ.

• G. Nowa nawierzchnia asfaltowa ( naprawa) podjazdu na parking przed Rektoratem ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzenia wody( uzyskanie spadków) opadowej do ulicy Żeromskiego

• H. Nowe paliki na skarpach w ilości 35 szt.

• Wymiana słupów oświetlenia wzdłuż ogrodzenia wzdłuż ul. Zagórskiej z przesunięciem z odzyskaniem opraw z nowym zasilaniem.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, projekt nasadzeń, stwiorby, rysunki, zdjęcia).

III. Stan formalno-prawny

1.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o niniejszy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentację projektową części zadania - projekt nasadzeń ) uwzględniającą również wszystkie koszty, potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności wymienione w SIWZ. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na zasadach art. 632 k.c. Kosztorys ma wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości jednostek z przedmiarów robót.

2.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym, zgodnym z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną oraz ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3.W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.

4.Przy rozliczeniu końcowym Zamawiający będzie wymagał załączenia protokołu odbioru robót, dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach.

5.Wykonawca we własnym zakresie przygotuje i zapewni przez cały okres trwania remontu zaplecze budowy.

6.Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.

7.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów nie wchodzących w zakres zamówienia, elementy te należy odtworzyć.

8.Na terenie objętym przedmiotem zamówienia istnieją czynne obiekty użytkowane przez Zamawiającego , w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz współpracy z kierownikiem budynku Rektoratu.

9.Zamawiający zapewni osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy będą nadzorować i koordynować prace związane z remontem.

10.Wykonawca zapewni osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, która będzie obecna na budowie każdego dnia, kierownika robót w branży elektrycznej i architekta krajobrazu.

11.Koszt energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków ponosić będzie Wykonawca na podstawie odczytów z liczników zainstalowanych na swój koszt.

12.Wykonawca zapewni sporządzenie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktur s dnia 23.06.2003 r.

13.Dokumentacja powykonawcza – wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach (inwentaryzację geodezyjną, oraz wszelkie inne dokumenty odbiorowe tj.: atesty i deklaracje, protokoły odbioru poszczególnych instalacji, protokoły z badań instalacji, instrukcje użytkowania, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru .

14.Zaleca się wykonanie przez Oferenta wizji lokalnej.

15.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu umowy z podwykonawcami, projektu zmian – do akceptacji, oraz kopię podpisanej umowy i jej zmian.

16.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

a) złożenia na 2 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu uproszczonego ( oraz przedłoży formę ath na płycie cd). Kosztorys należy sporządzić na podstawie „dokumentacji technicznej” stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ (Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości jednostek). Cenę jednostkową robót Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie podane w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilości. W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.

b) do złożenia Kopii stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek, dla kierownika budowy i kierownika robót w branży elektrycznej.

17. Nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia :

- „Harmonogram rzeczowo-finansowy” uwzględniający fakturowanie za skończone w 100% elementy,

- „Tabele ryczałtowe elementów robót”, która będzie służyć jedynie do fakturowania częściowego robót. Fakturowanie robót następować będzie, zgodnie z tabelą ryczałtową robót po dokonanym odbiorze wykonanych w 100% elementów robót ujętych w tabeli ryczałtowej robót, jednak nie częściej niż raz na miesiąc.

IV. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1.Termin wykonania do 30 września 2019 r. Prace na wszystkich elementach muszą być prowadzone jednocześnie.

Uwaga:

2.Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót i architekta krajobrazu. Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego wyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do umowy

Wzór

KARTA GWARANCYJNA

Stosownie do § 15 ust.1 umowy nr DP.2301……2019 zawartej w dniu …………………….. przedmiotem, której jest : ……………………………………………………………………………………………………………

Gwarant/Wykonawca :

……………………………………………………………………………………………………………

Udziela gwarancji jakości wykonania robót objętych ww. umową na okres ……. miesięcy i rękojmi na okres ……… miesięcy , licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, na następujących warunkach:

1.W okresie miesiąca przed upływem okresu gwarancji/rękojmi Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona przeglądu wykonanych robót, objętych przedmiotem zamówienia i w przypadku braku wad/usterek dokona ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz zostanie spisany stosowny protokół.

2.W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad/usterek przedmiotu zamówienia, w sposób wskazany w protokole zgłaszającym wady/usterki.

3.O wystąpieniu wady/usterki Zamawiający powiadomi Wykonawcę (gwaranta) w formie pisemnej lub/oraz e:mailem/ podając rodzaj stwierdzonej wady/usterki określając jednocześnie sposób usunięcia wady/usterki.

4.Występująca wada/usterka powinna być usunięta przez Wykonawcę w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady/usterki lub, w którym wada/usterka została ujawniona.

5.W przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot zamówienia ma wady/usterki, Zamawiający może żądać usunięcia wady/usterki, wyznaczając w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy, w tym zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez zamawiającego.

6.Jeżeli stwierdzone wady/usterki będą uniemożliwiać używanie budynku, przystąpienie do usunięcia wad/usterek musi nastąpić niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin licząc od powiadomienia wysłanego w formie pisemnej/maila. W przypadku nie usunięcia występujących wad/usterek w ustalonym terminie zamawiający może powierzyć wykonanie odpowiednich robót wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i może obciążyć kosztami z tego tytułu Wykonawcę.

7.Fakt usunięcia wad/usterek zostanie potwierdzony na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

8.W przypadku wystąpienia wad/usterek materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów, części ruchomych, itp., które będą się powtarzały max. 3 razy, bądź których nie da się usunąć nastąpi ich wymiana na wolne od wad, na koszt Wykonawcy które będą się powtarzały max. 3 razy, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na wolne od wad/usterek, na koszt Wykonawcy (Gwaranta).

9.Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad/usterek albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji dla wymienionej bądź naprawionej rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

10.Odpowiedzialność Wykonawcy/Gwaranta nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi lub niewłaściwym użytkowaniem.

11.W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje uprawnienie Zamawiającego w ramach gwarancji, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady/usterki.

12.Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane umową i niniejszą kartą gwarancyjną, będą regulowane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

13.Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane błędami i wadami/usterkami w wykonanym przedmiocie umowy.

14.Karta gwarancyjna ważna jest łącznie z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**  **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

*Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie* przetargu nieograniczonego pn. „**Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym
oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5**”, oznaczenie postępowania: **DP.2301.26.2019,** *prowadzonego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach* ul. Żeromskiego 5; *25-369 Kielce,*

**Wykonawca:**

………………………………………………….……………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………….

 (imię, nazwisko)

**oświadczam, co następuje:**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

 Oświadczam, że **spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

…………….……….….

 (miejscowość), (data)

                                                                                                                …………………………………

  (podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych **w  rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………...…………………

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………….…..…………………

…………………………………………………………………......……………………………………

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……….……………………………..

 (miejscowość), ( data)

                                                                                                                …………………………………

  (podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……….….

(miejscowość), data

                                                                                                                …………………………………

  (podpis

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym
oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5”**, oznaczenie postępowania : **DP.2301.26.2019,** prowadzonego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach *ul. Żeromskiego 5;* 25-369 Kielce,

**Wykonawca:**

………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………….…

 (imię, nazwisko)

**oświadczam, co następuje:**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.**

…………………………….

(miejscowość), (data)

 …………………………….

 (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……….….

 (miejscowość), (data)

 ……………………………………....……………

 (podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres)

 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

…………….……….….

(miejscowość), (data)

                                                                                                        ……………………………………....

  (podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……….….

(miejscowość), (data)

                                                                                                                ………………………………

  (podpis)

*Załącznik nr 6 do SIWZ*

...............................................................................................

(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)

**Wykaz wykonanych robót**

Postępowanie pn. „**Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym
oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5”**, oznaczenie postępowania : **DP.2301.21.2019**

Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem następujące roboty budowlane.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj roboty, miejsce wykonania** | **Zleceniodawca** | **Wartość brutto robót (zł)** | **Data zakończenia** | **Doświadczenie własne /oddane do dyspozycji\*** |
|  |  |  |  |  | **Doświadczenie własne /oddane do dyspozycji\*** |
|  |  |  |  |  | **Doświadczenie własne /oddane do dyspozycji\*** |
|  |  |  |  |  | **Doświadczenie własne /oddane do dyspozycji\*** |

**\* niepotrzebne skreślić**

Dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana lub jest wykonywana należycie , zgodnie ze sztuką budowlaną, w załączeniu

…………….……. *,* dnia ………….……. r.

…………………………………………

 Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*Załącznik nr 7 do SIWZ*

...................................................................

(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Postępowanie pn. „**Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym
oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5”** oznaczenie postępowania : **DP.2301.26.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwisko** **i imię** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, rodzaj i numer uprawnień budowlanych, doświadczenie** | **Podstawa do dysponowania osobą (umowa o pracę/umowa zlecenie/inna forma)** |
| **1** |  | **Kierownik budowy** |  |  |
| **2** |  | **Kierownik robót branży****elektrycznej****…………………………..** |  |  |
| **3** |  | **Architekt krajobrazu** |  |  |

…………….……. *,* dnia ………….……. r.

 ………………………………………………………..

 Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, **w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,** przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23

**OŚWIADCZENIE**

**(DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ)**

Postępowanie pn.„**Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym
oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5”**, oznaczenie postępowania : DP.2301.26.2019.

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:

* nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu \*)

lub

* należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami \*)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………….……. *,* dnia ………….……. r.

………………………………………………………..

 Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy