SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn:

„Remont elewacji klubu WSPAK”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U z  2015 r. poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ ustawą Pzp”. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 5.225.000 euro.

Oznaczenie sprawy: DP.2301.35.2017

Komisja akceptuje treść specyfikacji:

| Wojciech Kundera | …………………………………. |
| --- | --- |
| Anna Tłuszcz | …………………………………. |
| Mateusz Pawlusiński | …………………………………. |
| Anna Kobryn | …………………………………. |
| Krzysztof Olczyk | …………………………………. |

ZATWIERDZIŁ:

KANCLERZ UJK

- ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
NIP: 657-02-34-850
Regon: 000001407

tel.: (041) 3497344 faks: (041) 3445615

## e–mail: krzysztof.olczyk@ujk.edu.pl

adres strony internetowej : www.ujk.edu.pl

II. 	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie  w sprawie udzielenia  zamówienia  prowadzone jest    w trybie przetargu nieograniczonego, których wartość nie przekracza 5.225.000 Euro  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z  2015r ,   poz. 2164 z póź, zm.) -   zwanej dalej :  „ ustawą  PZP”.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat  od dnia udzielenia  zamówienia podstawowego zamówień do 30% wartości robot stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego ,  polegających na  powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych  , zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający   poinformował o  powyższym  w  ogłoszeniu    dla zamówienia podstawowego   a   wartość  zamówień uzupełniających   uwzględnił  przy obliczeniu  wartości zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych – dnia 19.09.2017 r. numer 578655-N-2017

- na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl – dnia 19.09.2017 r.

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego – dnia 19.09.2017 r.

III.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 - Roboty budowlane

45442100-8 – roboty malarskie

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji klubu studenckiego „WSPAK” w Kielcach, ul. Śląska 11a.

Etapowanie realizacji prac remontowych :

I. Elewacja.

1.Ustawienie rusztowań systemowych.

2.Oczyszczenie elewacji wodą pod ciśnieniem.

3.Wykucie istniejących okien aluminiowych (wskazanych przez Kier.Obiektu).

4.Zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego.

5.Uzupełnienie docieplenia wraz z tynkiem elewacji z zachowaniem dotychczasowej

kolorystyki (w miejscach po zamurowanych oknach).

6.Uzupełnienie wewnętrznej izolacji akustycznej z płytek pilśniowych

perforowanych (w miejscach po zamurowanych oknach).

7.Uzupełnienie drobnych ubytków tynku na elewacji odpowiednią wyprawą

elewacyjną.

8.Odgrzybienie elewacji środkami chemicznymi np. Ceresit CT99 lub równoważny.

9.Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą akrylowo-silikonową według zaleceń

producenta.

10.Dwukrotne malowanie farbą akrylowo-silikonową np. Finngard Novasil l lub

równoważną. Należy zachować dotychczasową kolorystykę.

II. Remont wiatrołapu.

1.Wymiana uszkodzonych zawiasów na wzmocnione.

2. Roboty remontowe malarskie.

III. Wymiana urządzeń opływowych z dachu (uszkodzonych rur spustowych).

1.Demontaż uszkodzonych rur spustowych z blachy ocynkowanej.

2.Montaż nowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa

w skład, której wchodzi:

- Przedmiar robót

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (STWiORB)

- Opis przedmiotu zamówienia

4. Jeżeli,  opis  przedmiotu zamówienia  (w  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót)   odnosi   się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji  technicznych  i systemów referencji  technicznych ,  
o których mowa w  art. 30 ust.1 pkt.2 i ust.3  ustawy PZP   to,   w tym  zakresie , Zamawiający  dopuszcza   możliwość zastosowania   rozwiązań  równoważnych .

Wykonawca, który przewiduje stosowanie rozwiązań  równoważnych w stosunku do tych  opisanych  przez Zamawiającego   ma obowiązek    wykazać ,że  rozwiązania  równoważne    spełniają wymagania określone  przez  Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.

5. Jeżeli, w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót)  Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty  lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to, w tym zakresie Zamawiający dopuszcza   możliwość zastosowania produktów, urządzeń, towarów równoważnych.

Wykonawca, który przewiduje stosowanie  produktów,  urządzeń , towarów równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane produkty, urządzenia, towary są równoważne gdyż spełniają wymagania określone  przez  Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.

6. W przypadku,  gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że zastosowanie materiałów, produktu, urządzeń równoważnych  lub rozwiązań  równoważnych wymagać będzie zmian w  dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego i projektanta oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem.  W przypadkach  uzasadnionych  rodzajem  wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego przypadku  i po uzyskaniu stanowiska  projektanta  oraz inspektora nadzoru  Zamawiający  będzie  uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy.  Skutkiem przeprojektowania nie mogą być zmiany terminu  wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga od  Wykonawcy  udzielenia  gwarancji  na okres minimum 36 miesięcy . Bieg  okresu  gwarancji   rozpoczyna  się  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania  awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty  ich zgłoszenia  przez Zamawiającego.

W ramach gwarancji  Wykonawca  będzie dokonywał   bezpłatnych  przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż  jeden  raz na rok.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie awarii, wad i usterek w wyznaczonym

terminie,  Zamawiający ma prawo  usunąć  je  na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

Niezależnie od gwarancji  Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi. Okres rękojmi  jest równy okresowi gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady  fizyczne i prawne  przedmiotu umowy  istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz  powstałe po odbiorze.

8.Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza wykonawca.

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez  Wykonawcę  lub Podwykonawcę  na podstawie  umowy o pracę osób  wykonujących  następujące czynności w zakresie  realizacji zamówienia :

- prace fizyczne ( min. 2 os.)

10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności. Zamawiający może żądać wybranych przez siebie dokumentów, spośród wskazanych poniżej:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                  o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

12. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności i/lub, gdy  oświadczenie  Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 16 ppkt. 1)  okazało by się  niezgodne z rzeczywistością, zamawiający przewiduje sankcję opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.  Ustala się nieprzekraczalny termin wykonania  zamówienia na  30 listopada 2017r.

Harmonogram prac zostanie ustalony z zamawiającym.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,   którzy  spełniają   warunki  udziału w postępowaniu w zakresie:

a/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b/ zdolności technicznej lub zawodowej,

2. W zakresie   warunku   sytuacji   ekonomicznej lub finansowej  Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.

3. W zakresie  warunku   zdolności technicznej lub zawodowej  Zamawiający wymaga   aby Wykonawca :

1/ Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 30 000 zł każda, porównywalne z przedmiotem zamówienia pod względem rodzaju.

2/  dysponował osobami  : Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami co najmniej 2 pracownikami wykonującymi bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

4. Wykonawca w zakresie spełnienia  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w ust.1 może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków prawnych. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest przedstawić  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca polega na innych podmiotach:

a/ oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty  zdolności techniczne lub zawodowe  lub  sytuacja   finansowa lub ekonomiczna  pozwalają na wykazanie  przez Wykonawcę spełniania warunków  udziału w postepowaniu,

b/ zbada  czy,  nie zachodzą wobec podmiotu udostępniającego zdolności techniczne  lub zawodowe  lub  sytuacja  finansowa  lub ekonomiczna     podstawy do wykluczenia.

6. Jeżeli, zdolności techniczne  lub zawodowe  lub sytuacja  ekonomiczna lub finansowa  podmiotu udostępniającego  nie   potwierdzą   spełnienia przez Wykonawcę  warunków udziału w postepowaniu  lub  zajdą  przesłanki do wykluczenia podmiotu udostępniającego   Zamawiający  zastosuje  art.  22a ust.6  ustawy PZP.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie  zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość robót budowlanych wskazana w punkcie 3.1 nie sumuje się. tzn. że jeden z wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać, że wykonał należycie co najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 30000 zł każda, porównywalne z przedmiotem zamówienia pod względem rodzaju.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

1. Niezależnie od ustawowych  przesłanek wykluczenia  Wykonawcy  wskazanych  w art. 24  ust. 1 pkt 12 – 23  ustawy PZP  Zamawiający wykluczy  z postępowania Wykonawcę   :

a/  w stosunku do którego otwarto likwidację   lub którego  upadłość ogłoszono   
w warunkach  określonych  w  art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP,

b/  który z przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy   nie wykonał   albo nienależycie wykonał   w istotnym stopniu  wcześniejszą umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego lub  umowę koncesji zawartą  z  zamawiającym,   o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy PZP co doprowadziło  do rozwiązania umowy lub zasądzenia   odszkodowania,

c/  który naruszył  obowiązki dotyczące  płatności podatków , opłat  lub składek  na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne    z zastrzeżeniem  treści  art.  24 ust.5 pkt. 8 ustawy PZP.

2. Wykonawca nie będzie  podlegał  wykluczeniu  jeżeli  Zamawiający  uwzględniając wagę  i szczególne okoliczności  czynu    uzna za wystarczające   przedstawione przez Wykonawcę dowody,   o których  mowa w art. 24 ust.8  ustawy PZP.

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW   POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ BRAK PODSTAW  WYKLUCZENIA

- Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania oferty:

a/  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją   
o podmiotach udostępniających Wykonawcy zasoby oraz o podwykonawcach  -  na potwierdzenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie   zdolności technicznej lub zawodowej oraz ekonomicznej i finansowej ,

b/  oświadczenie  o braku  podstaw  do wykluczenia  wraz z informacją  o braku podstaw do wykluczenia podwykonawców - na potwierdzenie, iż wykonawca oraz podwykonawca nie  podlegają wykluczeniu.

- W przypadku ubiegania się o zamówienie przez kilku wykonawców wspólnie    oświadczenia  o których mowa  w  pkt.1  lit. a i b  składa  każdy z wykonawców.

- Celem  potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania , z przyczyn o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga!

4. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust.1 ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert a dopiero po tym będzie  badać  czy,  Wykonawca  którego oferta została oceniona  jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu

5.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie zobowiązany do złożenia  w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień składania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  udziału w postepowaniu i brak  podstaw wykluczenia  w tym :

a/  wykaz  robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia  odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

c/  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. W celu oceny, czy  Wykonawca  polegając na zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ust.1 ustawy  PZP , będzie dysponował zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny , czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający  zażąda    przedłożenia  dokumentów , które określają w szczególności:

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu ,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia publicznego ,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu  przy wykonywaniu zamówienia publicznego ,

d) czy podmiot , na zdolnościach  którego  Wykonawca polega  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą,

7. Zamawiający zażąda  od Wykonawcy , który polega na zdolnościach   lub sytuacji innych  podmiotów  przedstawienia  dokumentów   wymaganych celem potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia wskazanych w  pkt.5

8. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który  zamierza posługiwać się podwykonawcami  dokumentów  wymaganych  na potwierdzenie  braku podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt.5

9.W przypadku oferty wspólnej:

- wykonawcy ustanowią pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- ofertę składa (oraz podpisuje) pełnomocnik  w imieniu wszystkich Wykonawców,

- pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału .

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców . Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert,

11. W przypadku wskazania  przez Wykonawcę dostępności  oświadczeń i dokumentów  w formie elektronicznej pod  określonymi   adresami internetowymi  ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych  Zamawiający pobierze samodzielnie  z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę   oświadczenia i dokumenty .

VIII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Postępowanie  prowadzone  jest w języku polskim.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Brak potwierdzenia ze strony wykonawcy otrzymania czytelnej korespondencji faksem będzie uznane za otrzymane w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w niniejszej SIWZ.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dział Zamówień Publicznych

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: krzysztof.olczyk@ujk.edu.pl, a faksem na nr (41) 344 56 15.

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do  Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli,  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez wyjaśnienia.

- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania zamieści  na stronie internetowej: www.tu.kielce.pl

IX.	MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią  SIWZ Zamawiający zamieści SIWZ  po zmianie  na stronie internetowej: www.ujk.edu.pl

- Jeżeli, zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli,  w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania  oraz zamieści taką informację na stronie internetowej.

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z Wykonawcami osobą uprawnioną jest:

– pod względem merytorycznym:

Pan mgr Krzysztof Olczyk tel. tel.: (041) 3497344

Kontakt w godzinach pracy jednostki tj. od poniedziałku do piątku, w godz.730 ÷1530.

XI.	WADIUM

- Wykonawca  przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium 
w kwocie: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z  tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6B ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr109, poz1158  z późn. zm.),

- Dowód wniesienia wadium w formie oryginału należy załączyć do oferty.

W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a 
i ust. 5 ustawy PZP.

5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318.

6. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium –„Remont elewacji klubu WSPAK” oznaczenie sprawy DP.2301.35.2017”

7. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.

8. Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
     oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,   
     którego  oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, że zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o     
      którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  
      oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25  
      ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak   
       możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca  wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono   wadium na  podstawie pkt.9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako  najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty  prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmawia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w  ofercie.

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy.

XII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu do składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że  Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium.

XIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymogi formalne:

Oferta musi obejmować cały przedmiot  zamówienia i  powinna  być sporządzona zgodnie  z załączonym  wzorem oferty  załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty ,  w przypadku oferowania  rozwiązań równoważnych    lub towarów,   urządzeń, materiałów równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego  , musi   być  dołączony  ich opis  z wykazaniem  cech  równoważności  w stosunku  do  wymagań  opisanych  przez Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez  Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie szczegółowości zawartej w formularzu  określonym przez Zamawiającego.

4.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim,  na piśmie  przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.Każda poprawka w  tekście oferty  musi być  parafowana  przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

7.Upoważnienie do podpisania  oferty  winno  być  załączone  do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów   składających  się  na ofertę Wykonawcy.

8.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

9.Wszystkie strony oferty oraz załączniki  do oferty  winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się  całość dokumentacji.

10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie) z napisem:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

woj. Świętokrzyskie

Oferta na „Remont elewacji klubu WSPAK  DP.2301.35.2017”

11.Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne  oświadczenie  o  wycofaniu  oferty  lub wprowadzeniu  do niej zmian przed upływem terminu do składania ofert.

Oświadczenie powinno być złożone w zamkniętej kopercie opatrzone nazwą  Wykonawcy  oraz przedmiotu zamówienia  i oznaczone słowami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia oświadczenia o zmianie oferty badaniu i ocenie podlega oferta po zmianach, w przypadku wycofania oferty Zamawiający odstępuje od jej badania i oceny.

XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 
ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 04.10.2017 r.   do godz.1000.

- Oferty  złożone  po w/w terminie zostaną zwrócone wykonawcom, bez ich otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach ul. Żeromskiego 5  ( Dział zamówień publicznych ) pokój nr 1 o godz.  1015 w dniu    04.10.2017r.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Dokonując otwarcia ofert  Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
W cenie oferty należy skalkulować wszelkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, między innymi: wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych oraz inne koszty i opłaty wynikające z konieczności wykonania zamówienia w całości i gotowości do użytkowania.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść SIWZ i wszystkich jej załączników, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi być podana w kwocie brutto, w złotych polskich.

- W cenie brutto winien być uwzględniony należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Oferta zawierająca złą stawkę podatku VAT zostanie odrzucona.

- Cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową i należy w niej uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia, w szczególności element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, koszty robót przygotowawczych, porządkowych np. wywozu śmieci, innych odpadów i nieczystości stałych, jeżeli takie znajdują się na terenie przewidzianym do realizacji zadania; zagospodarowania miejsca prowadzenia prac, wykonania dokumentacji powykonawczej itp. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jako posiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

Uwaga!

Jeżeli , złożono ofertę , której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazują nazwę , rodzaj  towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość  bez kwoty podatku.

XVI.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Ocenie podlegają  oferty spełniające warunki określone w ustawie PZP oraz  w SIWZ  według następujących kryteriów:

- Kryterium oceny oferty stanowi

a) 	cena -  z wagą  60 % ,

b)   okres  gwarancji  – z wagą 40%

- Sposób oceny ofert

Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone wg. następujących wzorów:

1) cena Wartość kryterium (waga) 60%, maksymalnie można zdobyć 60 punktów

C min.

C =  ------------  x 60

C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert

C bad. – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2)Okres udzielonej gwarancji Wartość kryterium (waga) 40%, maksymalnie można zdobyć 40 punktów

Zamawiający dokona oceny powyższego kryterium w następujący sposób:

a) Okres gwarancji 48 m-cy i więcej  = 40 pkt,

b) Okres gwarancji od 37 m-cy do 47m-cy =  20 pkt,

c) Okres gwarancji do 36 m-cy = 0 pkt,

4. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wartość oferty ustala się jako sumę punktów, którą otrzymuje oferta za poszczególne kryteria oceny.

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

9.  Zamawiający poprawia w  ofercie :

- oczywiste omyłki pisarskie,

- omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

10.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do     przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie     wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.     Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana     ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco     niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVIII.	 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W   SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  informuje  wszystkich Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania zgodnie z art. 92 ust.1  ustawy Pzp, tj:

a/  wyborze najkorzystniejszej oferty,

b/wykonawcach wykluczonych,

c/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d/ unieważnieniu postępowania.

2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt.1 lit.a i d   również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy 
z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do  SIWZ.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

5.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający wybiera ofertę 
z pozostałych nie odrzuconych ofert, która  uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wwykonawców wspólnie ubiegających się              o udzielenie zamówienia zzamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wwykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

8 INNE FORMALNOŚCI:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do:

    - Złożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu uproszczonego wraz z tabelą ryczałtową elementów robót oraz harmonogramu rzeczowego, które staną się załącznikami do umowy. Kosztorys należy sporządzić na podstawie przekazanej przez zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Cenę jednostkową robót wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie podane w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilości. Różnice pomiędzy przyjętymi przez wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami robót stanowią ryzyko wykonawcy i obciążają go w całości.

    - W razie nie wyszczególnienia przez wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia     przyjmuje się, że zostały one przez wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.

XIX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### XX. ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM

- Wykonawca  może powierzyć wykonanie  części  zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca  jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym  część zamówienia, którą zamierza powierzyć  podwykonawcom   oraz   podania firm podwykonawców

- W związku z tym, iż  roboty stanowiące przedmiot zamówienia będą  wykonywane  w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi  Zamawiającego   Wykonawca poda  przed przystąpieniem  do wykonywania zamówienia  nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  podwykonawców  i osób do kontaktu z nimi . Wykonawca  jest zobowiązany  zawiadomić o wszelkich zmianach  danych.

4. Umowa o  podwykonawstwo , której przedmiotem  są  roboty budowlane,   pod rygorem  zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń  ( do projektu umowy )   lub sprzeciwu  ( do umowy)   winna  zawierać :

a/    określenie  przedmiotu umowy    poprzez odesłanie do  dokumentacji projektowej

będącej  przedmiotem    umowy  zawartej miedzy Zamawiającym a Wykonawcą , w

sposób który pozwoli  na   ustalenie  Zamawiającemu  jaka część robót  została zlecona

podwykonawcy   ,

b/  ustalenie wynagrodzenia  należnego    podwykonawcy w wysokości nie przekraczającej

wynagrodzenia  , które za  zleconą część robót  ma  otrzymać  Wykonawca na  
         podstawie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i  oświadczenie  
        Wykonawcy ,iż  w tym zakresie zrzeka się  roszczeń  względem  Zamawiającego ,

c/  określenie terminu wykonania  robót  w sposób nie naruszający     terminów , którymi

związany jest Wykonawca   na podstawie   umowy z Zamawiającym ,

d/   żadne z postanowień umowy  nie  może być sprzeczne z  treścią   umowy  zawartej

między Zamawiającym a Wykonawcą  w szczególności nie może modyfikować

obowiązków i uprawnień  Zamawiającego i Wykonawcy  określonych    w tej  umowie,

e/ termin  zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy  nie może być dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy,

f/ klauzulę o obowiązku posiadania przez podwykonawcę przez  cały okres realizacji umowy o podwykonawstwo  ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej  w wysokości  wymaganej od Wykonawcy,

g/ klauzuli  o solidarnej odpowiedzialności   Wykonawcy i podwykonawcy  wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy .

5. Kopię umowy o podwykonawstwo  , której przedmiotem są  dostawy i usługi,

Wykonawca jest zobowiązany  przedłożyć Zamawiającemu  w terminie  7 dni  od dnia jej

zawarcia  z wyłączeniem umów  o wartości  mniejszej niż 15 000 zł.

- Zasady rozliczeń  z podwykonawcami    w przypadku  gdy zachodzą podstawy  do

dokonania bezpośredniej  zapłaty  przez  Zamawiającego  regulują postanowienia   § 10

wzoru umowy stanowiącego załącznik  nr  7 do SIWZ.

- Na użytek  rozliczeń  z podwykonawcami    Zamawiający  ustala  wartość ostatniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu  umowy   na 10 %  wynagrodzenia.

- Tryb zawierania    umów z dalszymi  podwykonawcami, które mają być skuteczne także  względem  Zamawiającego,  określa § 10  wzoru umowy stanowiącego załącznik 
 do SIWZ.

XXI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,  JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH .

- Zawarcie umowy nastąpi według wzoru zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 ustawy PZP:

- osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji, co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu),

- zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu),

- ograniczenia przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót oraz w przypadku, kiedy zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, taka zmiana powodować będzie zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót wyłączonych z realizacji,

- wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy 
z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu),

- sposobu spełnienia świadczenia np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, takich, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji poprzez zastosowanie materiałów równoważnych,

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

- wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy,

- wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy,

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,

- przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,

- niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- istotnej modyfikacji  sposobu  świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która  powoduje  konieczność zmiany terminu   wykonania przedmiotu umowy , z wyłączeniem  przypadku   gdy   modyfikacja   jest skutkiem  zastosowania  przez Wykonawcę  rozwiązań równoważnych  lub materiałów, wyrobów i urządzeń  równoważnych  powodujących konieczność  wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej.

- zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

XXII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

#### Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w:

#### Departamencie Odwołań

Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

tel. (22) 458-78-01

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust. 2 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- Określenia warunków udziału w postępowaniu,

- Wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- Odrzucenia oferty odwołującego,

- Opisu przedmiotu zamówienia,

- Wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXIII.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.: Dz. U. z  2015r ,   poz. 2164 z póź, zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

- Ze względu na fakt iż zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 Pzp Zamawiający ma obowiązek na swojej stronie internetowej udzielać wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego a dotyczących niniejszego postępowania, ze wszystkimi skutkami tego stanu rzeczy obciążające Wykonawcę w przypadku nie dopełnienia przez niego tego obowiązku.

Załączniki do specyfikacji:

- Zał. Nr 1 – Formularz oferty

- Zał. Nr 2 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Zał. Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Zał. Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dot. podstaw wykluczenia

- Zał. Nr 5 -  Wykaz robót budowlanych

- Zał. Nr 6 –  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Zał. Nr 7 –  Wzór umowy

- Zał. Nr 8 –  opis

- Zał. Nr 9 –  STWiOR

- Zał. Nr 10 – Przedmiar

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

O F E R T A

na wykonanie robót budowlanych pn.:

„Remont elewacji klubu studenckiego „WSPAK” w Kielcach, ul. Śląska 11a.”

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Adres wykonawcy (adres siedziby oraz adres do korespondencji):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktów: 			………………………………..

Telefon:				………………………………..

Faks:					……………………………….

- Oferujemy wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont elewacji klubu WSPAK”  za całkowitą

cenę ryczałtową brutto …………….…….......... PLN

(słownie złotych:  : .........................................................................................................................)

cena zawiera podatek VAT ……..% w kwocie ............................. PLN

(słownie złotych : ..........................................................................................................................)

cena netto ......................................... PLN

(słownie złotych : ..........................................................................................................................)

- UDZIELAMY GWARANCJI na PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  ….….…  miesięcy ( Prosimy wpisać ilość miesięcy)

Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z  realizacją  przedmiotu zamówienia i została wyliczona zgodnie z wymogami  pkt. XV SIWZ.

Cena jest ostateczna i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową wg zestawienia podanego w pkt. II SIWZ oraz dokonaliśmy wizji lokalnej stanu rzeczywistego terenu uczelni objętym zamówieniem w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i pełną realizację  przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na przedstawionych w tym wzorze warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

- Wadium w kwocie zł ..................................................słownie: ..................................................... ............................................................................................ złotych wniesione zostało w formie ....................................................................................... w dniu ...............................2017 r.

- Informujemy, iż zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części przedmiotu  zamówienia: .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i parafowane, a cała oferta składa się z ….....…...... stron.

- Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP: .....................................

- Oświadczamy, że posiadamy status:………………….(należy podać, czy Wykonawca posiada status małego/średniego przedsiębiorcy.

- Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywać będą:

1..........................................................           ...........................................................

(imię i nazwisko)                                          	      (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie)

2. ........................................................          .............................................................

(imię i nazwisko)                                               (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie     )

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY STANOWIĄ PONIŻSZE OŚWIADCZENIA 
I DOKUMENTY:

Załączniki do oferty:

1.Załącznik nr 3 -  oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2.Załącznik nr 4 -  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

3.Dowód wniesienia wadium.

4. Załącznik stanowiący opis  rozwiązań  i  materiałów, urządzeń , towarów  równoważnych - w przypadku gdy wykonawca oferuje zastosowanie  rozwiązań  lub  materiałów, urządzeń, towarów  równoważnych,  Opis  powinno zawierać: nazwę, typ, rodzaj, producenta, parametry techniczne i jakościowe oferowanego materiału lub urządzenia równoważnego pozwalające jednoznacznie zidentyfikować produkt. *- jeśli Wykonawca takowe  zastosował

W związku  ze stosowaniem  w postepowaniu  art. 24aa ustawy PZP  na wezwanie  Zamawiającego należy przedłożyć  :

1)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , w raz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2)   wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji  o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik do SIWZ.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych  lub zawodowych  lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ustawy PZP  przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów  :

a/ pisemnego  zobowiązania   tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji  zasobów na potrzeby realizacji,

b/  dokumentów  na potwierdzenie  spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

c/ dokumentów na potwierdzenie braku podstaw  do  wykluczenia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Pkt. VII w ust. 5 pkt c  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

W przypadku oferty wspólnej stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

Data  : .........................................

........................................................

(podpis w imieniu wykonawcy)

Zał. Nr 2 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23

OŚWIADCZENIE

(DOT. GRUPY KAPITALOWEJ)

Postępowanie pn.„…………………………………………………………………….. oznaczenie postępowania : DP…….2017

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej *)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………….……. , dnia ………….……. r.

…………………………………………

Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zał. Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa  Wykonawcy............................................................

Adres  Wykonawcy..............................................................

Oświadczenie wykonawcy

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.  …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam , że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

………………………. (miejscowość), dnia……………………..r.

………………………………….                                                                                                                                                                                (podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………… ,

w następującym zakresie : ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………. (miejscowość), dnia……………………..r.

………………………………….                                                                                                                                                                                (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne      I zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………. (miejscowość), dnia……………….…………………..r.

………………………………….                                                                                                                                                                                (podpis)

Zał. Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dot. podstaw wykluczenia

Nazwa  Wykonawcy............................................................

Adres  Wykonawcy..............................................................

Oświadczenie wykonawcy

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY :

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

………………………. (miejscowość), dnia……………………..r.

………………………………….                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                              (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5  ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………. (miejscowość), dnia……………………..r.

………………………………….                                                                                                                                                                                (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU , NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA :

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………. (miejscowość), dnia……………………..r.

………………………………….                                                                                                                                                                                 
                  (podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu : NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

………………………. (miejscowość), dnia……………………..r.

………………………………….                                                                                                                                                                                 
               (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………. (miejscowość), dnia……………………..r.

………………………………….                                                                                                                                                                                  
              (podpis)

Zał. Nr 5 -  Wykaz robót budowlanych

WYKAZ  ROBÓT

Nazwa Wykonawcy       .............................................................................................................

Siedziba:                      ...............................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  i doświadczenia, przedstawiam wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie.    
(trzy roboty budowlane odpowiadająca swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o minimalnej wartości:        
30 000,00 PLN brutto/każda z robót),

| Lp. | Rodzaj | Miejsce | Podmiot na rzecz którego została wykonana robota wykonana | Wartość | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Załączniki:
1.dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończona .

.....................................			                              					 ........................................

miejscowość i data										 podpis osób/osoby uprawnionej

Zał. Nr 6 –  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia  ( min 2) odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami co najmniej 2 pracownikami wykonującymi bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Forma współpracy z Wykonawcą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

……………………………. dnia………………………….

………………………………………………………………………………

Zał. Nr 7 – Wzór Umowy

UMOWA NR DP.2301…..2017

zawarta w dniu ………………….. r. w Kielcach pomiędzy:

UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedziba w Kielcach przy

ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym

przez:

1. Dr Aleksandrę Pisarską - Kanclerz

a

…………………………… zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawców w drodze postepowania   o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieła polegającego na Remoncie elewacji, wiatrołapu, drzwi wejściowych do klubu „WSPAK” w Kielcach. Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się zakres rzeczowy ujęty w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Strony zgodnie ustalają że Zamawiający dostarczył Wykonawcy opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią integralna cześć umowy. Integralna cześć umowy stanowi również oferta Wykonawcy.

§ 2.

1. Stawka podatku VAT została naliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy. W przypadku zmiany przepisów w trakcie trwania umowy, zostaną naliczone nowe stawki VAT obowiązujące w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Niezmienna pozostaje kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wszelkie rozliczenia finansowe, rzeczowe, merytoryczne z podwykonawcami i wynikające z tego   tytułu konsekwencje obciążają Wykonawcę i nie maja wpływu na wysokość ustalonej wyżej kwoty wynagrodzenia.

§ 3.

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się następująco:

1) rozpoczęcie robót nastąpi w dniu następnym po podpisania umowy.

2) zakończenie robót i przekazanie ich Zamawiającemu nastąpi w terminie do dnia 30.11.2017r.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, jeżeli zaistnieją niezależne od Wykonawcy okoliczności uzasadniające taka zmianę np., konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających.

§ 4.

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT Nr identyfikacji podatkowej           NIP 657-02-34-850

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Nr identyfikacji podatkowej

NIP ……………………

§ 5.

1. Zamawiający do bezpośredniego nadzorowania prac wyznacza -  Wojciech Kundera

w przypadku zmiany ww. osoby Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o tej zmianie. Taka zmiana nie wymaga aneksu.

2. Wykonawca ustanawia kierownika prac w osobie – ……………………..

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z otrzymanymi przedmiarami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawem, przepisami i normami polskimi oraz Unii Europejskiej, obowiązującymi w Polsce.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami ujętymi w przedmiocie zamówienia i swoja oferta, za wynagrodzenie określone niniejszą umową.

3. Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący stałe, niezakłócone użytkowanie obiektu przez cały okres trwania prac.

4.  Wykonawca informował będzie Zamawiającego na piśmie, o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Prace dodatkowe nie zaakceptowane przez Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własny koszt.

5. Wykonawca informował będzie Zamawiającego na piśmie o rozpoczęciu i zakończeniu robót ulegających zakryciu w terminie 2 dni.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy, mienia będącego własnością Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawienia oraz do doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

7. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjnotechniczne stosowane w miejscu prowadzenia prac.

8. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przeprowadzi wymagane przepisami i normami, ewentualnie badaniami Zamawiającego próby i badania materiałów i wyrobów oraz dostarczy odpowiednie protokoły, zaświadczenia i atesty na własny koszt.

§7.

W czasie realizacji robót Wykonawca:

1) będzie utrzymywał teren budynku w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne;

2) właściwie zabezpieczy miejsce prowadzenia prac - za szkody powstałe w miejscu prowadzenia prac, do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

3) zorganizuje miejsce prowadzenia prac w taki sposób aby prace prowadzone były zgodnie                            z wymogami BHP.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, wyroby oraz urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w projekcie  i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczna.

3. Wykonawca przestrzegał będzie zasad technologii i jakości wykonawstwa zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi.

4. Atesty i certyfikaty na materiały i wyroby Wykonawca załączy do protokołu odbioru końcowego.

§ 9.

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 k.c.) obliczone na podstawie kosztorysu ofertowego, zestawienia kosztów planowanej robocizny, materiałów, pracy sprzętu, i innych elementów ceny kosztorysowej. Kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze i nie wpływa na cenę ryczałtowa.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: kwota netto …………………. zł plus podatek VAT  …………%, co stanowi kwotę brutto ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………….. ).W przypadku zmiany stawki podatku Vat wysokość należnego podatku ulegnie zmianie. W przypadku takiej zmiany strony podpiszą stosowny aneks do umowy.

4. Podane w ust. 3 wynagrodzenie stanowi globalny koszt robót oraz wydatki niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy (uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej) wraz z przekazaniem go do użytku i stanowi ostateczne i nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy, bez względu na rzeczywiste nakłady pracy i inne nakłady.

5. W przypadku realizacji prac przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie wraz z faktura oświadczenia podwykonawcy (podwykonawców), że otrzymał należne mu wynagrodzenie. W razie wystąpienia zaległości Wykonawcy wobec podwykonawcy(podwykonawców) Zamawiający jest uprawniony do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy(ów). W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim kwota wynagrodzenia o której mowa w § 9 ust.3 ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaty dokonanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy(podwykonawców) na co Wykonawca Wyraża zgodę.

6. Pobór wody i energii dla potrzeb prac nastąpi z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  Jeśli Wykonawca będzie korzystał z mediów ( energia elektryczna, woda) udostępnionych przez Zamawiającego, wówczas zobowiązany jest do ponoszenia kosztów z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi na podstawie ryczałtu. Ryczałt zostanie ustalony na podstawie przewidywanych ilości zużycia poszczególnych mediów i cen jednostkowych jakie Zamawiający płaci dostawcom mediów. Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni istniejące miejsca poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia i ustali wysokość ryczałtu za ich korzystanie. Zamawiający dopuszcza  rozliczenie za media ( energia elektryczna, woda) na podstawie podliczników zamontowanych na koszt Wykonawcy. Podstawą rozliczenia będzie faktura VAT za zużyte media ( energia elektryczna, woda) wystawiona przez Zamawiającego płatna  w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia.

§ 10.

1. W  zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom     wykonania  części  zamówienia .

2. Umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  zawierana przez Wykonawcę z podwykonawcą   musi spełniać  wymagania określone   w  S.I.W.Z.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy o  podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym  podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający  w terminie   7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo ,  której przedmiotem są roboty budowlane  zgłasza pisemne zastrzeżenia  do przedłożonego projektu umowy   w przypadku gdy :

1) projekt umowy  nie spełnia  wymagań określonych w  S.I.W.Z,

2) termin zapłaty wynagrodzenia    przewidziany   w umowie  o podwykonawstwo, której

przedmiotem  są  roboty budowlane   jest dłuższy  niż 30 dni od dnia  doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej  wykonanie  powierzonej   roboty budowlanej .

5. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez  Zamawiającego po otrzymaniu projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  uważa się za akceptację  projektu umowy   z  dniem upływu    terminu ,  o którym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność  z oryginałem  kopię  zawartej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane   w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w terminie 3 dni  od dnia otrzymania kopii umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane jest  uprawniony do zgłoszenia  pisemnego  sprzeciwu w przypadku, gdy :

1)   umowa  nie spełnia  wymagań określonych w  SIWZ,

2)  termin zapłaty wynagrodzenia    przewidziany   w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane,  jest dłuższy  niż 30 dni od dnia  doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej  wykonanie powierzonej   roboty budowlanej .

8. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację  umowy z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopie umów  o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy z wyłączeniem umów  o wartości mniejszej niż 15 000 zł w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Termin zapłaty  wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i usług nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia  doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie powierzonej  usługi lub dostawy.

11. Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i usług na zasadach  określonych w art.  143c  ustawy PZP.

12. W przypadku, gdy zajdą przesłanki do  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane lub  podwykonawcy  na podstawie przedłożonej   Zamawiającemu umowy , której przedmiotem są usługi i dostawy zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia,  w którym upłynął termin do złożenia  przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty, o których mowa w ust.11 .

§ 11.

1. Rozlicznie końcowe nastąpi po wykonaniu całości prac, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisanego przez komisje powołana przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego, fakturę za wykonane prace, potwierdzone protokołem odbioru końcowego pod względem rzeczowym, ilościowym i jakościowym. Zapłata należności przez zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy:……………………………………..

2. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

3. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę przelewu (cesji) wierzytelności należnych od Zamawiającego na rzecz innego podmiotu.

§ 12.

1. Strony postanawiają, że obowiązującym zabezpieczeniem wykonania umowy są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień przerwy;

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu miejsca prowadzenia prac lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki lub przerwy

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony;

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, z wyjątkiem odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art.145 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony maja prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kar umownych

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia

2) z tytułu :

a)  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

b)   nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek.

§ 13.

- Prace fizyczne przy realizacji  umowy będą realizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę na warunkach określonych w SIWZ

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych wykonawca przedłoży zamawiającemu  dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust 1  czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać wybranych przez siebie dokumentów, spośród wskazanych poniżej:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności i/lub, gdy  oświadczenie  Wykonawcy, o którym mowa w ust 2 pkt 1) okazało by się  niezgodne z rzeczywistością, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości  kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia w/w wymogu ), za każdy ujawniony przypadek.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ½ kary określonej w ust. 3 w sytuacji opóźnienia w przedłożeniu dokumentów o jakich mowa w ust. 2 przekraczającego 3 dni robocze.

§ 14.

1. Ustala się następujące sposoby odbioru przedmiotu umowy:

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, jako odbiór techniczny i ilościowy;

2) odbiór końcowy, jako pokwitowanie przez Zamawiającego wykonania przez Wykonawcę robót po ukończeniu całości prac objętych umową;

2. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.

3.  Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia bezusterkowych czynności odbioru końcowego, tj. dzień w którym technicznoprawne czynności odbioru zostały zakończone, zaś obiekt został wydany zamawiającemu do używania.

4.  Strony postanawiają, że odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy w terminie 2 -ch dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, to Wykonawca na jego żądanie będzie zobowiązany odkryć roboty, lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego (na własny

koszt).

5. Końcowy odbiór prac zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości wykonanych prac do  odbioru przez Wykonawcę.

6. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dokumentów, atestów, itp.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

b) jeżeli wady uniemożliwiają używanie odebranego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad w formie pisemnej oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

10. Zamawiający wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego oraz odbioru w okresie rękojmi w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji (rękojmi). W przypadku nie stawienia się przedstawicieli Wykonawcy na wskazany termin Zamawiający może dokonać odbioru samodzielnie.

§15.

1. Strony postanawiają że Wykonawca na przedmiot umowy udziela pisemnej gwarancji.

2. Termin gwarancji wynosi:……………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Warunki i terminy realizacji gwarancji zawierać będzie podpisana „Karta gwarancyjna" dołączona do Protokołu odbioru robót". Postanowienia karty gwarancyjnej sprzeczne z niniejsza umowa uważa się za nieobowiązujące.

3. Niezależnie od gwarancji Wykonawca odpowiada także z tytułu rękojmi (5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy).

4. W przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot zamówienia ma wady (usterki), Zamawiający może na podstawie gwarancji żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. 
W takiej sytuacji wykonawca nie jest uprawniony do kwestionowania kosztów wykonania zastępczego

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane błędami i wadami w wykonanym przez niego przedmiocie Umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do podania w protokole odbioru końcowego numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, na które zgłaszane będą usterki/awarie.

§16.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§17.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w n/w przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2) Wykonawca z własnej winy przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni

3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.

§18.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy ze względu na wysokość przedmiotu sporu sad powszechny w Kielcach.

§19.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych.

§20.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego

i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: 							WYKONAWCA

Zał. Nr 8 – Opis

P R Z E D M I O T   Z A M Ó W I E N I A

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji, wiatrołapu, drzwi wejściowych

do klubu „WSPAK” w Kielcach ul.Śląska.

Zakres przedmiotu zamówienia:

I. Elewacja.

1.Ustawienie rusztowań systemowych.

2.Oczyszczenie elewacji wodą pod ciśnieniem.

3.Wykucie istniejących okien aluminiowych (wskazanych przez Kier.Obiektu).

4.Zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego.

5.Uzupełnienie docieplenia wraz z tynkiem elewacji z zachowaniem dotychczasowej

kolorystyki (w miejscach po zamurowanych oknach).

6.Uzupełnienie wewnętrznej izolacji akustycznej z płytek pilśniowych

perforowanych (w miejscach po zamurowanych oknach).

7.Uzupełnienie drobnych ubytków tynku na elewacji odpowiednią wyprawą

elewacyjną.

8.Odgrzybienie elewacji środkami chemicznymi np. Ceresit CT99 lub równoważny.

9.Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą akrylowo-silikonową według zaleceń

producenta.

10.Dwukrotne malowanie farbą akrylowo-silikonową np. Finngard Novasil l lub

równoważną. Należy zachować dotychczasową kolorystykę.

II. Remont wiatrołapu.

1.Wymiana uszkodzonych zawiasów na wzmocnione.

2. Roboty remontowe malarskie.

III. Wymiana urządzeń opływowych z dachu (uszkodzonych rur spustowych).

1.Demontaż uszkodzonych rur spustowych z blachy ocynkowanej.

2.Montaż nowych.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Kolejność prac będzie konsultowana z Użytkownikiem

  - Transport i zaplecze budowy zorganizować w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem obiektów sąsiednich

  - Odpady budowlane i gruz magazynować w kontenerach do tego przeznaczonych oraz systematycznie usuwać z terenu budowy

  - Korzystanie z wody i energii elektrycznej – za odpłatnością  na podstawie ustalonego ryczałtu

  - Prace będą prowadzone w obiekcie funkcjonującym

- Wymagania:

- Roboty należy wykonywać zgodnie z  wiedzą techniczną, wymaganiami prawa budowlanego, polskimi normami i sztuką budowlaną oraz przedmiarem robót

- Gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w przeznaczonych do tego kontenerach i systematycznie wywozić z placu budowy

- Wykonawca udzieli na wykonane roboty co najmniej 36 miesięcy gwarancji

- Odbiory odbywać się będą w oparciu o odpowiednie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Wytyczne dostaw materiałów:

- Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r.

5. Wymagany termin realizacji – do 15.10.2017 r.

Sporządził :                                                                                        Zatwierdził :

Zał. Nr 9 - STWIOR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont elewacji i wiatrołapu klubu studenckiego „WSPAK”

Kod CPV:

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTU ELEWACJI  KLUBU STUDENCKIEGO

„WSPAK”  W KIELCACH UL.ŚLĄSKA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Przedmiot stosowania SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robót objętych SST

1.4 Określenia podstawowe

1.5 Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.7 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

1.8 Informacje o terenie budowy.

2.  MATERIAŁY

2.1 Woda

2.2 Rozcieńczalniki

2.3 Farby budowlane gotowe

2.4 Środki gruntujące

2.5 Kit silikonowy

2.6 Uwagi

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Reperacja tynku

5.2 Wykucie i zamurowanie otworów okiennych

5.3 Uzupełnienie docieplenia i malowanie elewacji

5.3 Roboty malarskie wewnętrzne

5.4 Wymiana uszkodzonych zawiasów w drzwiach aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Zasady kontroli jakości robót tynkarskich

6.2 Zakres kontroli i badań powłok malarskich:

6.3 Metody kontroli i badań:

6.4 Ocena jakości wymienionych elementów, powłok elewacyjnych i malarskich

7. PRZEDMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Wymagania przy odbiorze tynków

8.2 Wymagania przy odbiorze robót malarskich

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.  Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na:

Remoncie elewacji klubu studenckiego „WSPAK”, Kielce ul.Śląska.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z remontem elewacji budynku. Obejmują prace związane z robotami rozbiórkowymi i przygotowawczymi, montażem rusztowania, dociepleniem wraz z wyprawa elewacyjną ścian łącznika, robotami malarskimi, robotami dekarskimi, dostawą materiałów, wykonawstwem, wywozem i utylizacją odpadów i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robót objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: oczyszczenie  i zmycie powierzchni tynków zewnętrznych, uzupełnienie i reperacja tynków zewnętrznych, odgrzybienie elewacji, zagruntowanie podłoża pod malowanie elewacji farbą akrylowo- silikonową, malowanie elewacji farbą akrylowo- sylikonową w kolorze istniejącej elewacji. Wykucie z muru okien aluminiowych, zamurowanie

bloczkami z betonu komórkowego, uzupełnienie docieplenia elewacji wraz z wyprawą

elewacyjną. Wymiana uszkodzonych zawiasów w drzwiach wejściowych aluminiowych

Wymiana uszkodzonych rur spustowych z blachy ocynkowanej.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, , itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwa szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska.

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej.

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i rodnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłoka transparentną.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklista powłoka.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom lub emaliom.

Rury spustowe – gotowe elementy z blachy ocynkowanej.

1.5.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia

Przedmiar robót

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, SST, przedmiarem robót i poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Przedstawiciela Inwestora.

1.7.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Wszystkie konieczne oznakowania i zabezpieczenia, daszki nad wejściami, wykonanie i rozebranie niezbędnego rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawności technicznej, wywóz gruzu i i, utrzymanie porządku na placu budowy i uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach itp. - leży po stronie Wykonawcy.

1.8.  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

a) organizacji robót budowlanych

cykl realizacji – wg postanowień umowy

przewidywana kolejność wykonywania robót zewnętrznych: po uzgodnieniu z Zamawiającym

b) zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczające od odpowiedzialności cywilnej. Za szkody wyrządzone w mieniu publicznym jak również wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

c) ochrona środowiska

Roboty remontowe elewacji nie wpłyną negatywnie na środowisko.

d) warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach i na dachu powinni posiadać ważne zaświadczenia dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz powinni odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. We wszystkich przypadkach, w których producent wyrobu zaleca stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy bezwzględnie je stosować.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiający nie zabezpiecza wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracowników oraz na magazyn podręczny. Zamawiający zapewni pobór wody i energii elektrycznej na potrzeby technologiczne budowy oraz potrzeby socjalne pracowników wykonawcy.

f) warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu drogowym w obrębie budynku – w szczególności dotyczy to dostawy sprzętu i materiałów na potrzeby budowy środkami transportowymi wykonawcy. Ciągi komunikacyjne w obrębie budynku powinny być wolne od przeszkód spowodowanych prowadzonymi robotami lub składowanymi materiałami.

g) ogrodzenie

Teren budynku jest nieogrodzony, nie przewiduje się dodatkowego ogrodzenia terenu budowy. Teren wokół budynku należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

h) zabezpieczenie chodników i jezdni

Wymagane jest stosowanie siatek i plandek zabezpieczających na rusztowaniach. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania odpowiednich standardów czystości otoczenia prowadzonych robót.

Przy prowadzeniu robót z rusztowań, w przypadku bliskości ciągów pieszych, należy obligatoryjnie stosować na rusztowaniach daszki zabezpieczające ruch pieszy. Ciągi komunikacyjne krzyżujące się z rusztowaniami winny być zabezpieczane specjalnie zabezpieczonymi przejściami.

2.  MATERIAŁY

2.1. Woda

Do przygotowania masy tynkarskiej stosować wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004. Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.  Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- terpentyna i benzyna- do farb i emalii olejnych

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem, o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3.  Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kolorystyka farb określona zostanie w uzgodnieniu z Zamawiającym przed zastosowaniem na podstawie udostępnionego przez Wykonawcę wybranego wytwórcy.

2.3.2. Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez rozcieńczania i zagęszczania - zgodnie z zasadami wytwórcy.

2.3.3.  Farby olejne – malowanie krat stalowych.

2.4.  Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami silikonowymi środki gruntujące zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta farb.

2.5.  Kit silikonowy trwale plastyczny

Przeznaczony na zewnątrz stosowany będzie, jako uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obróbkach blacharskich itp. Kit musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz posiadać wysoką plastyczność. Należy stosować kit w kolorze tynku – dopuszcza się zastosowanie kitu bezbarwnego.

2.6. Uwagi

Niezależnie od powyższych wskazań obowiązują wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach technicznych proponowanych materiałów. Prace realizować w jednym systemie, ściśle wg zaleceń producenta materiałów.

3.SPRZĘT

3.1. Roboty malarskie na elewacji budynku będą wykonywane z rusztowania systemowego. Montaż rusztowania należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i normami obowiązującym i dla montaż i użytkowania rusztowania ramowego zewnętrznego o wysokości do 20 m.

3.2. Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4.TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport musi się odbywać zgodnie z przepisami obowiązującym i w transporcie drogowym lub kolejowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

5.1. Reperacja tynku

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny skute, a powierzchnia oczyszczona i zagruntowana. Przygotowane w ten sposób powierzchnie należy wypełnić odpowiednią zaprawą i zatrzeć do wymaganej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2. Malowanie elewacji

5.2.1. Malowanie elewacji należy wykonać dwukrotnie, używając farby silikonowej zewnętrznej mieszanej fabrycznie, ściany należy pomalować w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym. Farba silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami,. Farba można nanieść wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Należy chronić malowane powierzchnie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Czas wyschnięcia farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza od około 2 do 6 godz.

Uwaga!

• Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb należy na jednej powierzchni nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.

• Przed ostatecznym wykonaniem malowania na ścianach należy wykonać próbki kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

5.2.2. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folią okna, drzwi, parapety, okładziny ścienne, nawierzchnie chodników i opasek w celu uniknięcia zabrudzenia farbą. Po zakończonych robotach folię należy usunąć

5.2.3. Malowanie elewacji należy wykonać z rusztowania systemowego. Montaż i demontaż rusztowania wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robót.

5.3.  Roboty malarskie

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinnam zawierać:

- Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

- Sposób przygotowania farby do malowania,

- Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty malarskie),

- Krotność nakładania farby oraz zużycie na 1 m.2,

- Czas między nakładaniem kolejnych warstw,

- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- Zalecenia w zakresie bhp.

5.3.1. Przygotowanie podłoży.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów, glonów oraz odkurzone i umyte woda Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.

5.3.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowo-silikonowymi do gruntowania stosować środki gruntujące zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta farb.

5.3.3. Wykonanie powłok malarskich

Powłoki z farb akrylowo-silikonowych powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.4. Po zakończeniu wszystkich robót należy teren budowy uprzątnąć i doprowadzić do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli, jakości robót tynkarskich powinny być zgodne z wymogami PN- 70/B-10100 „Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze robót."

6.2. Zakres kontroli i badań powłok malarskich:

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej nin+50 C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.

Odbiór robót malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.3. Metody kontroli i badań:

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą strona a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki kontroli i badan powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań

6.4. Ocena, jakości powłok malarskich

Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonań działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badan.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót malarskich jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania przy odbiorze robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegających na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowanych powłok do dobrej, jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające zawilgoceniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i instrukcje

1) PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

2) PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania

3) PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

4) PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.

5) PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Złącza.

6) Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakością.

7) Iinne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo dla tych robót.

8) Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.

10.2.  Przepisy prawne

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ.U. Nr 98/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (D. U. nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP - ( Dz. U. nr 129 z 1997r. poz. 884 z pomniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Tom I Budownictwo Ogólne

6.Dz.U. 04.92.881 Ustawa „O wyrobach budowlanych" z16.04.2004 z p. zm. zmianami 03.169.1650

7.Dz.U. 03.47.401 Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie bhp Podczas prac przy wykonywaniu robót budowlanych z 06.02.2003r.

8.Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.