Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5
        25-369 Kielce
Nazwa zadania: Przeniesienie centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegania
        zlokalizowanej w Domu Studenta Łącznik w Kielcach, ul. Śląska 11
        do pomieszczenia technicznego w piwnicy.
Branża: Instalacje teletechniczne

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
  Niniejsza specyfikacja techniczna opisuje wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przebudową instalacji teletechnicznych w Domu Studenta „Łącznik” w Kielcach
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robót jak w pkt. 1.
1. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
  Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu przebudowę instalacji teletechnicznej w zakresie przeniesienia i uruchomienia centrali DSO w danym obiekcie.
  Specyfikacja Techniczna opisuje zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem w/w elementów instalacji. Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. W przypadku wątpliwości lub stwierdzenia błędu w w dostarczonych dokumentach Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny upoważniony jest do
  wprowadzenia zmian. Wszelkie nieujęte prace oraz oraz niezgodności będą interpretowane na korzyść Inwestora.
  W zakres robót Wykonawcy wchodzi:
  - dostawa wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń niezbędnych do
  wykonania zadania
  - dostarczone materiały i urządzenia muszą byś sprawne i zabezpieczone przed
  czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na jakość wykonanych prac
  - montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń
  - dostawa i montaż tras kablowych, kabli i przewodów wchodzących w skład
  montowanej instalacji teletechnicznej
  - wykonanie otworów i przebić w stropach wraz z ich uszczelnieniem.
  - wykonanie i zgłoszenie do odbioru Inwestorowi robót zanikających
  - wykonanie niezbędnych pomiarów wykonanej instalacji oraz sporządzenie
  protokołów z wynikami pomiarów
  - wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie certyfikatów
  i deklaracji zgodności na dostarczone materiały i urządzenia
  - zgłoszenie Inwestorowi zakończenia prac oraz gotowości do odbioru
  końcowego
  - wszelkie przerwy w dostawie energii elektrycznej lub działaniu sieci
  komputerowej i innych sieci działających na obiekcie Wykonawca uzgodni
  z Inwestorem
  - Wykonawca w własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy miejsca
  w których będą wykonywane roboty zgodnie z przepisami BHP
2. Ogólne wymagania robót
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
  zgodność ze Specyfikacją Techniczną
3. Zakres robót
  - demontaż zabudowanej w pomieszczeniu portierni szafę DSO wraz
  z wyposażeniem
  - zdemontowaną szafę zabudować w pomieszczeni nr 012 w piwnicy
  - wykonać nową trasę z koryt kablowych długości około 40m
  - ułożyć linie głośnikowe przewodem typu HTKSA 2x1,5
  - połączenia nowych przewodów wykonać w puszkach certyfikowanych
  - ułożyć zasilanie centrali przewodem YDY żo 5x2,5mm2
  - wyprogramować z systemu SSP moduł 12R do sterowania szafą DSO
  - istniejący moduł przenieść do pomieszczenia 012 i zaprogramować wraz
  ze sterowaniami do systemu DSO
  - wyprogramować z systemu SSP moduł Ebk4G2R montorowania szafy DSO
  - istniejący moduł przenieść do pomieszczenia 012 i zaprogramować
  monitorowanie systemu DSO
  - wykonać sprawdzenie działania systemu DSO w zakresie sterowań
  z systemu SSP
  - sporządzić dokumentację powykonawczą
  Do realizacji należy przedstawić aktualne uprawnienia dotyczące systemów SSP i DSO zainstalowanych na obiekcie
4. Gwarancja na wykonane roboty min. 24 m-ce